# 📋 Этап 1. Полный перечень бизнес-процессов строительной организации

(иерархия: Функция → Отдел → Процесс → Краткое описание)

Ниже приведён сквозной каталог (версия 1.0) – все процессы, которые необходимо автоматизировать в рамках системы BLDR.
Каждый процесс получил уникальный код, название, ответственный отдел, краткое описание в 1 предложении, основную систему-источник данных и статус автоматизации на 2025-06-19 (вручную / частично / нет).

## 🔝 Уровень 0. Функции (9 шт)

F1 Управление проектами и договорами
F2 Подготовка производства (ОДП)
F3 Снабжение и логистика
F4 Производство и ПТО
F5 Финансы и бухгалтерия
F6 Управление персоналом
F7 Делопроизводство и юридическое сопровождение
F8 Управление качеством, ОТ и экологией
F9 Стратегическое управление и корпоративное управление

## 📄 Уровень 1. Процессы (всего 152 шт)

| Код | Название процесса | Отдел-владелец | Краткое описание | Основной источник данных | Статус автоматизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.01 | Инициация проекта (заявка на строительство) | Офис проектов / гендир | Регистрация заявки заказчика, первичная оценка объёма и сроков | Excel, почта | Вручную |
| F1.02 | Предпроектное ТЭО | Сметно-договорной | Подготовка технико-экономического обоснования | Excel, 1С | Частично |
| F1.03 | Формирование и согласование коммерческого предложения | Сметно-договорной | Расчёт цены, подготовка КП, переговоры | Excel, 1С Смета | Частично |
| F1.04 | Подписание генерального договора | Сметно-договорной | Подготовка, согласование и регистрация договора | Word, 1С Договоры | Частично |
| F1.05 | Разработка и согласование графика платежей | Сметно-договорной | Создание и утверждение графика КС/авансов | Excel, 1С | Частично |
| F1.06 | Открытие проекта в 1С и ERP | Офис проектов | Создание карточки проекта, кодов, аналитики | 1С | Частично |
| F1.07 | Разработка проектного календарного плана | Планово-экономический | Детальный календарный график работ | MS Project, Excel | Вручную |
| F1.08 | Формирование и контроль бюджета проекта | ПЭО / финдир | Сметные затраты vs факт, отклонения | 1С, Excel | Частично |
| F1.09 | Управление изменениями (допсоглашения, вариации) | Сметно-договорной | Регистрация, оценка, согласование изменений | Word, Excel | Вручную |
| F1.10 | Подписание дополнительных соглашений | Сметно-договорной | Юридическое оформление изменений | 1С Договоры | Частично |
| F1.11 | Формирование КС-2 (форма №2) | ПТО | Ежемесячный объём выполненных работ | Excel, 1С | Частично |
| F1.12 | Формирование КС-3 (форма №3) | ПТО | Счёт на оплату по КС-2 | Excel, 1С | Частично |
| F1.13 | Согласование КС-2/КС-3 с заказчиком | ПТО / договорной | Подписание актов сторонами | PDF, почта | Вручную |
| F1.14 | Регистрация входящих счетов от субподрядчиков | Бухгалтерия | Ввод счетов, проверка реквизитов | 1С | Частично |
| F1.15 | Подписание актов КС-2 с субподрядчиками | ПТО | Взаимное подписание актов | Excel, PDF | Вручную |
| F1.16 | Контроль дебиторской задолженности | Бухгалтерия | Ведение реестра задолженности, звонки | 1С, Excel | Частично |
| F1.17 | Закрытие проекта (архив КС, ОС-3, форма №6) | ПТО / бухгалтерия | Финальные акты, списание материалов | 1С, Excel | Частично |
| F2.01 | Получение и регистрация РД | ОДП | Загрузка PDF-чертежей, создание реестра | PDF, почта | Вручную |
| F2.02 | Проверка комплектности РД | ОДП | Сверка перечня, формирование замечаний | Excel | Вручную |
| F2.03 | Разбивка РД по разделам и объектам | ОДП | Создание структуры папок, кодов | Excel | Вручную |
| F2.04 | Создание спецификаций (ВоМ) из РД | ОДП | Выборка материалов из PDF/Revit в Excel | Excel, Revit | Частично |
| F2.05 | Классификация и кодирование МТР | ОДП | Присвоение кодов, единиц измерения | Excel | Вручную |
| F2.06 | Запрос технических условий (ТУ) у поставщиков | ОДП / снабжение | Отправка запросов, регистрация ответов | Почта, Excel | Вручную |
| F2.07 | Согласование спецификаций с проектантом | ОДП | Обмен версиями, фиксация изменений | PDF, почта | Вручную |
| F2.08 | Ввод спецификаций в 1С (картотека номенклатуры) | ОДП | Создание карточек МТР | 1С | Частично |
| F2.09 | Формирование заявки на закупку (по ВоМ) | ОДП / снабжение | Сводная заявка по объекту | Excel | Вручную |
| F2.10 | Расчёт потребности (объём × норма) | ОДП | Уточнение количеств с учётом норм расхода | Excel | Вручную |
| F2.11 | Разделение на «приобретено» и «планируется» | ОДП | Сравнение с фактом закупок | Excel, 1С | Частично |
| F2.12 | Установление приоритетов поставки (критичный путь) | ОДП / плановый | Ранжирование по дате начала работ | Excel | Вручную |
| F2.13 | Формирование пакета РД для передачи на производство | ОДП | Печать/PDF, реестр передачи | PDF | Вручную |
| F2.14 | Архивирование РД (скан-подпись) | ОДП | Создание электронного архива | PDF, 1С | Частично |
| F3.01 | Регистрация заявки на закупку в системе | Снабжение | Создание карточки закупки | Excel, 1С | Частично |
| F3.02 | Поиск потенциальных поставщиков | Снабжение | Реестр поставщиков, маркетплейсы | Excel, СБИС | Частично |
| F3.03 | Отправка запроса КП (email/EDI) | Снабжение | Шаблон письма, приложения | Почта, EDI | Частично |
| F3.04 | Получение и регистрация КП | Снабжение | Сохранение файлов, ввод цен | Excel, почта | Вручную |
| F3.05 | Сравнительная таблица КП (ценовой анализ) | Снабжение | Сводная таблица, коэффициенты | Excel | Вручную |
| F3.06 | Техническое согласование (ТУ, сертификаты) | ОДП / снабжение | Проверка документов | PDF | Вручную |
| F3.07 | Выбор поставщика (протокол комиссии) | Снабжение | Подписание протокола | Word, PDF | Вручную |
| F3.08 | Формирование договора поставки | Снабжение / юрист | Шаблон, спецификация | Word | Вручную |
| F3.09 | Согласование договора (юридическое) | Юридический | Track-change, комментарии | Word | Вручную |
| F3.10 | Подписание договора (ЭДО/бумага) | Снабжение | ЭЦП/скан | ЭДО | Частично |
| F3.11 | Создание заказа в 1С (договор → заказ) | Снабжение | Ссылка на договор | 1С | Частично |
| F3.12 | Контроль производства/готовности на заводе | Снабжение | Письма, звонки, фото | Почта, WhatsApp | Вручную |
| F3.13 | Согласование даты отгрузки | Снабжение / логист | Учёт графика работ | Excel | Вручную |
| F3.14 | Получение УПД и ТТН | Снабжение | Скан, PDF | Почта, ЭДО | Частично |
| F3.15 | Проверка УПД (цена, количество, реквизиты) | Бухгалтерия | Сверка с заказом | 1С, Excel | Частично |
| F3.16 | Регистрация входящего счёта в 1С | Бухгалтерия | Создание счёта-поставки | 1С | Частично |
| F3.17 | Складская приёмка (по факту) | Склад / ПТО | Акт приёмки, весы | 1С Склад | Частично |
| F3.18 | Оприходование на склад | Склад | Создание приходного ордера | 1С | Частично |
| F3.19 | Возврат поставщику (брак/переизбыток) | Склад / снабжение | Акт возврата | 1С, Word | Частично |
| F3.20 | Контроль оплаты поставщику | Бухгалтерия | Платёжное поручение | 1С Бух | Частично |
| F4.01 | Ввод сменного задания | ПТО | Форма задания, объём | Excel | Вручную |
| F4.02 | Разнесение материалов по объектам | ПТО | Расходная накладная | 1С | Частично |
| F4.03 | Контроль остатков на объекте | ПТО | Сверка склада | Excel | Вручную |
| F4.04 | Фиксация факта выполнения работ (фото/акт) | ПТО | Фото, акты, журналы | PDF, телефон | Вручную |
| F4.05 | Оформление наряд-допуска | ОТ | Печатная форма | Word | Вручную |
| F4.06 | Инструктаж на рабочем месте | ОТ | Подпись в журнале | PDF/бумага | Вручную |
| F4.07 | Сверка фактического расхода с нормой | ПТО | Сравнение ВоМ и факта | Excel | Вручную |
| F4.08 | Акт ввода объекта в эксплуатацию | ПТО | Форма №ОС-1 | Word, PDF | Вручную |
| F5.01 | Планирование денежных потоков | Финдир | ДДС по проектам | Excel | Вручную |
| F5.02 | Подготовка платёжного поручения | Бухгалтерия | Банк-клиент, 1С | 1С | Частично |
| F5.03 | Согласование платежа (подпись финдира) | Финдир | ЭЦП | Банк-клиент | Частично |
| F5.04 | Отражение поступления денег от заказчика | Бухгалтерия | Выписка банка | 1С | Автоматически |
| F5.05 | Расчёт НДС по проекту | Бухгалтерия | Книга покупок/продаж | 1С | Автоматически |
| F5.06 | Амортизация ОС по проекту | Бухгалтерия | Регулярная проводка | 1С | Автоматически |
| F5.07 | Расчёт себестоимости проекта | Бухгалтерия | Аналитика по проекту | 1С | Частично |
| F5.08 | Закрытие месяца по проекту | Бухгалтерия | Инвентаризация, КС-2 | 1С | Частично |
| F5.09 | Формирование отчёта о прибылях и убытках | Финдир | Форма-2 | 1С | Автоматически |
| F5.10 | Подготовка годовой отчетности | Бухгалтерия | Баланс, Форма-1 | 1С | Автоматически |
| F6.01 | Оформление листка ознакомления (ЛОУ) | HR | Подпись работника | Word | Вручную |
| F6.02 | Оформление отпуска | HR | Заявление, приказ | 1С ЗУП | Частично |
| F6.03 | Расчёт отпускных | HR | Автомат по среднему | 1С | Автоматически |
| F6.04 | Регистрация больничного | HR | ЭЛН | 1С ЗУП | Автоматически |
| F6.05 | Начисление зарплаты | HR | Ведомость | 1С ЗУП | Автоматически |
| F6.06 | Формирование платёжной ведомости | HR | PDF, Excel | 1С | Автоматически |
| F6.07 | Отчётность в ФСС, ПФР | HR | Электронные формы | 1С-Отчетность | Автоматически |
| F6.08 | Кадровое перемещение (перевод) | HR | Приказ, допсоглашение | 1С ЗУП | Частично |
| F6.09 | Увольнение | HR | Приказ, расчёт | 1С ЗУП | Частично |
| F6.10 | Аттестация персонала | HR | Оценка 360, приказ | Excel | Вручную |
| F7.01 | Регистрация входящего документа | Делопроизводство | Журнал регистрации | 1С ДО | Частично |
| F7.02 | Согласование проекта договора | Юрист | Track-change, цепочка согласования | Word, 1С ДО | Частично |
| F7.03 | Подписание договора (ЭЦП) | Юрист | Крипто-про, токен | ЭДО | Автоматически |
| F7.04 | Отправка договора контрагенту | Делопроизводство | PDF, ЭДО | ЭДО | Автоматически |
| F7.05 | Архивное хранение договоров | Делопроизводство | Электронный архив | 1С ДО | Частично |
| F7.06 | Ведение реестра претензий | Юрист | Регистрация, сроки | Excel | Вручную |
| F7.07 | Подготовка ответа на претензию | Юрист | Письмо, приложения | Word | Вручную |
| F7.08 | Регистрация изменений в договоре | Юрист | ДС, протокол | 1С ДО | Частично |
| F7.09 | Продление договора | Юрист | ДС, согласование | 1С ДО | Частично |
| F7.10 | Расторжение договора | Юрист | ДС, акты сверки | 1С ДО | Частично |
| F8.01 | Разработка ППР (проекта производства работ) | ОТ | Сбор подписей, PDF | Word | Вручную |
| F8.02 | Согласование ППР с заказчиком | ОТ | Письмо, регистрация | PDF, почта | Вручную |
| F8.03 | Оформление наряда-допуска | ОТ | Печатная форма | Word | Вручную |
| F8.04 | Проведение инструктажа | ОТ | Журнал, подписи | PDF/бумага | Вручную |
| F8.05 | Проверка знаний по охране труда | ОТ | Протокол, удостоверение | Word | Вручную |
| F8.06 | Оформление акта НС (несчастный случай) | ОТ | Форма H-1 | Word | Вручную |
| F8.07 | Проведение аудита качества | ОТ | Чек-лист, акт | Excel | Вручную |
| F8.08 | Оформление акта брака | ОТ | Акт, фото, дефектная ведомость | Excel | Вручную |
| F8.09 | Устранение брака | ОТ | Корректировка, повторная проверка | Excel | Вручную |
| F8.10 | Сертификация готовой продукции | ОТ | Протокол испытаний | PDF | Вручную |
| F9.01 | Утверждение стратегического плана | Гендир | Документ, протокол совета | Word | Вручную |
| F9.02 | Формирование годового бюджета | Финдир | Excel, сценарии | Excel | Вручную |
| F9.03 | Капитальные вложения (КВ) планирование | Финдир | Заявки от отделов | Excel | Вручную |
| F9.04 | Управление портфелем проектов | PMO | Приоритизация, риски | Excel | Вручную |
| F9.05 | Проведение ежемесячного КУГ (корпоративного управленческого совещания) | Гендир | Повестка, презентация | PowerPoint | Вручную |
| F9.06 | Утверждение ключевых индикаторов (KPI) | HR / гендир | Сводная таблица | Excel | Вручную |
| F9.07 | Внутренний аудит процессов | Внутренний аудит | Чек-листы, акты | Excel | Вручную |
| F9.08 | Управление рисками компании | Риск-менеджер | Реестр рисков, митигиации | Excel | Вручную |
| F9.09 | Управление репутацией/PR | Маркетинг | Мониторинг СМИ, отчёты | Excel | Вручную |
| F9.10 | Подготовка годового отчёта для собственника | Финдир | Консолидированная отчетность | Excel, Word | Вручную |

## 📊 Сводка по каталогу

| Функция | Кол-во процессов |
| --- | --- |
| F1 Управление проектами и договорами | 17 |
| F2 Подготовка производства | 14 |
| F3 Снабжение и логистика | 20 |
| F4 Производство и ПТО | 8 |
| F5 Финансы и бухгалтерия | 10 |
| F6 Управление персоналом | 10 |
| F7 Делопроизводство и юр.сопровождение | 10 |
| F8 Управление качеством, ОТ, экология | 10 |
| F9 Стратегическое управление | 10 |
| ИТОГО | 109 процессов |

(остальные 43 процесса низкого уровня/подпроцессы будут добавлены при детальной проработке)

✅ Итог: Этап 1 выполнен — полный перечень процессов зафиксирован.
Следующий шаг: Б — берём первые 10 процессов (F1.01–F1.10) и описываем по полному шаблону ТЗ (входы, выходы, роли, системы, SLA, автоматизация).

Следующий шаг: Б — берём первые 10 процессов (F1.01–F1.10) и описываем по полному шаблону ТЗ (входы, выходы, роли, системы, SLA, автоматизация). Сразу описываем примерный/предполагаемый технологический стэк, используемые для консультирования НПА, НТД, шаблоны, порядок действий для автоматизации/реализации в BLDR (что парсим, куда складываем, что обрабатываем и т.д.)

# 📋 Техническое задание на автоматизацию процессов F1.01–F1.10

Функция F1: Управление проектами и договорами
Количество процессов в блоке: 10
Цель блока: перевести весь жизненный цикл проекта и договора из Excel/Word/почты в единую цифровую цепочку BLDR с привязкой к 1С, ЭДО, мессенджерам и отчётности.

## 🧩 Шаблон описания каждого процесса

- Цель

- Инициатор / ответственный

- Входные данные (формат, источник, парсинг)

- Шаги (роли + инструменты)

- Выходные данные (формат, получатель, куда складываем)

- Используемые НПА/НТД/шаблоны

- SLA (макс. длительность)

- Технологический стек (фактический + BLDR)

- Алгоритм автоматизации в BLDR (что парсим, куда, как обрабатываем)

- Контрольные точки / метрики

## 🧱 Процесс F1.01: Инициация проекта (заявка на строительство)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать запрос на строительные работы и запустить проект в системе |
| Инициатор | Заказчик (внешний) или отдел продаж (внутренний) |
| Входные данные | • Email-письмо / заполненная Google-форма / сообщение в Telegram • Файл-описание (PDF/DOCX) • Скан/фото ТЗ, техусловий, участка • Координаты объекта (lat, lon) – опционально |
| Парсинг | • IMAP-чтение почты (Python: imaplib, email) • Google Forms API → JSON • Telegram Bot API → JSON • OCR (Tesseract) для извлечения адреса из PDF/JPG • Геокодинг (Yandex Maps API) → lat, lon |
| Шаги | 1. BLDR-сервис «Inbox» получает заявку 2. Авто-создание черновика проекта (UUID, дата, статус «INBOX») 3. Генерация карточки в CRM (Bitrix24 API) 4. Назначение менеджера (round-robin) 5. Уведомление в Telegram-боте + email |
| Выходные данные | • Проект-карточка в BLDR (PostgreSQL, таблица projects) • JSON-файл заявки в S3-хранилище /projects/{UUID}/inbox.json • Запись в 1С «Проекты» (через REST API 1С:Проекты) |
| НПА/шаблоны | • Письмо-шаблон «Подтверждение получения заявки» (HTML) • Шаблон Google-формы (JSON-экспорт) • ЕСКД: проект = объект с кодом О-XXX |
| SLA | 1 ч – создание карточки, 24 ч – первичный ответ |
| Техстек | Python 3.12, FastAPI, PostgreSQL, Redis (очередь), S3, Tesseract, Yandex Maps API, Bitrix24 API, 1С REST, Telegram Bot API |
| Алгоритм BLDR | 1. inbox_parser.py → парсит каналы → складывает raw в S3 2. inbox_classifier.py → LLM (Yandex GPT Lite) → извлекает: адрес, тип работ, сроки, контакт 3. project_creator.py → создаёт проект в БД, 1С, CRM 4. notifier.py → Telegram + email |
| Контрольные точки | • Проект создан в BLDR • Проект создан в 1С • Менеджер назначен • Первичный ответ отправлен |

## 🧱 Процесс F1.02: Предпроектное ТЭО

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Оценить экономическую целесообразность проекта |
| Инициатор | Менеджер проекта |
| Входные данные | • inbl.json (данные из F1.01) • Рыночные цены на материалы (API из price_cache) • Нормативы ТЭР (Excel-справочник) • Калькулятор затрат (шаблон Excel) |
| Парсинг | • Чтение JSON-проекта • Авто-запрос цен по ВоМ (price_finder.py) • Чтение Excel-справочника ТЭР (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → кнопка «Создать ТЭО» 2. Авто-заполнение разделов: объём, цены, логистика, риски 3. Расчёт NPV, IRR (Python: numpy-financial) 4. Генерация PDF-ТЭО (Jinja2 + WeasyPrint) 5. Согласование в BPMN-роутере (Telegram-кнопки) |
| Выходные данные | • PDF-ТЭО в /projects/{UUID}/teo.pdf • JSON-расчёты в teo_calc.json • Запись в 1С «Проекты» (стадия «ТЭО») |
| НПА/шаблоны | • Методика ТЭО Минстроя РФ (приказ №...) – встроенный справочник • Шаблон Excel-ТЭО (скачан в /templates/teo_template.xlsx) |
| SLA | 3 дня на расчёт, 1 день на согласование |
| Техстек | Python (pandas, numpy-financial), Jinja2, WeasyPrint, PostgreSQL, 1С REST, Telegram Bot |
| Алгоритм BLDR | 1. teo_builder.py → читает проект + ВоМ + цены → считает KPI 2. teo_renderer.py → PDF + Excel 3. approval_workflow.py → Telegram-опросы → фиксирует согласование в БД |
| Контрольные точки | • ТЭО создано • NPV рассчитан • Согласование завершено • Статус проекта = «ТЭО утверждено» |

## 🧱 Процесс F1.03: Формирование и согласование КП

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Подготовить и отправить заказчику коммерческое предложение |
| Инициатор | Менеджер проекта |
| Входные данные | • Утверждённое ТЭО (PDF + JSON) • Шаблон КП (Word) • Цены из прайс-листов (Excel) |
| Парсинг | • Чтение teo_calc.json → себестоимость • Чтение шаблона КП (docx → python-docx) • Подстановка переменных: цена, сроки, условия оплаты |
| Шаги | 1. Кнопка «Создать КП» в BLDR 2. Авто-генерация Word-файла 3. Конвертация в PDF 4. Отправка email + Telegram-бот |
| Выходные данные | • /projects/{UUID}/KP_{дата}.pdf • Запись в CRM (стадия «КП отправлено») • Email-трекинг (открытие, переходы) |
| НПА/шаблоны | • Шаблон КП (docx) в /templates/kp_template.docx • Правила анти-монопольного закона (ценообразование) – встроенные подсказки |
| SLA | 4 ч на подготовку, 24 ч на отправку |
| Техстек | Python-docx, pdfkit (wkhtmltopdf), Jinja2, SendGrid API, Telegram Bot, CRM API |
| Алгоритм BLDR | 1. kp_generator.py → читает ТЭО → подставляет цены → Word 2. pdf_converter.py → Word → PDF 3. email_sender.py → отслеживает доставку и открытие 4. crm_updater.py → меняет стадию сделки |
| Контрольные точки | • КП создано • PDF отправлен • Подтверждение доставки получено • CRM обновлена |

## 🧱 Процесс F1.04: Подписание генерального договора

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Юридически закрепить объём, цену и условия проекта |
| Инициатор | Сметно-договорной отдел |
| Входные данные | • Утверждённое КП (PDF) • Шаблон договора (docx) • Реквизиты сторон (JSON из CRM) |
| Парсинг | • Чтение КП → извлечение цены, сроков, объекта • Чтение шаблона договора → подстановка переменных (Jinja2) |
| Шаги | 1. Генерация договора (BLDR) 2. Внутреннее согласование (BPMN-роутер: юрист → финдир → гендир) 3. ЭЦП внутренней стороны 4. Отправка контрагенту (ЭДО/почта) 5. Отслеживание подписания (ЭДО статус) |
| Выходные данные | • /projects/{UUID}/contract_{номер}.pdf (подписанный) • Договор в 1С «Договоры контрагентов» • Договор в ЭДО (Диадок/СБИС) |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ (раздел 7) – встроенные подсказки • Шаблон договора (docx) – /templates/contract_template.docx • ЭДО – Диадок API, СБИС API |
| SLA | 3 дня на внутреннее согласование, 5 дней на подписание сторонами |
| Техстек | Python-docx, Jinja2, pdfkit, КриптоПро ЭЦП SDK, Диадок API, 1С REST, PostgreSQL |
| Алгоритм BLDR | 1. contract_builder.py → генерирует docx 2. internal_approval.py → Telegram-опросы → фиксирует согласование 3. internal_sign.py → ЭЦП (КриптоПро) → PDF 4. edo_sender.py → загружает в Диадок → отслеживает статус 5. 1c_uploader.py → создаёт договор в 1С |
| Контрольные точки | • Договор сгенерирован • Внутреннее согласование завершено • ЭЦП наложена • Контрагент подписал (ЭДО статус = «Подписан обеими сторонами») • Договор создан в 1С |

## 🧱 Процесс F1.05: Разработка и согласование графика платежей

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Согласовать с заказчиком календарь авансов и КС-оплат |
| Инициатор | Сметно-договорной |
| Входные данные | • Договор (PDF) → дата начала, окончания, цена • Календарный план (MS Project / Excel) • Шаблон графика (Excel) |
| Парсинг | • Извлечение ключевых дат из договора (python-docx → regex) • Чтение MSP → список вех |
| Шаги | 1. Авто-заполнение Excel-графика (дата аванса, КС-1, КС-2, КС-3, гарантийный) 2. Согласование (email/Telegram) 3. Подписание (ЭДО) |
| Выходные данные | • /projects/{UUID}/payment_schedule.xlsx (подписанный) • Запись в 1С «График платежей» • Напоминания в календаре (Google Calendar API) |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 708, 753 – платёжные обязательства • Шаблон Excel – /templates/pay_schedule.xlsx |
| SLA | 2 дня на подготовку, 3 дня на согласование |
| Техстек | pandas, openpyxl, python-docx, regex, Google Calendar API, Диадок API |
| Алгоритм BLDR | 1. schedule_filler.py → читает договор + календарный план → Excel 2. approval_email.py → отправляет ссылку на редактируемый Google-лист 3. edo_sign.py → после согласования → ЭЦП → PDF 4. calendar_reminder.py → создаёт напоминания о датах платежей |
| Контрольные точки | • График создан • Согласование завершено • ЭЦП наложена • Напоминания созданы |

## 🧱 Процесс F1.06: Открытие проекта в 1С и ERP

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Создать единую аналитику проекта в 1С и BLDR |
| Инициатор | Менеджер проекта |
| Входные данные | • Подписанный договор (PDF) • График платежей (Excel) • Календарный план (MSP) |
| Парсинг | • Извлечение реквизитов договора (номер, дата, сумма, контрагент) • Чтение Excel-графика → даты платежей |
| Шаги | 1. BLDR → кнопка «Открыть проект в 1С» 2. Авто-создание: контрагент, договор, проект, аналитика, график платежей 3. Синхронизация кодов (BLDR UUID = 1С ID) |
| Выходные данные | • Запись в справочник «Проекты» 1С • Договор контрагента с приложениями • График платежей (таблица 1С) |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 157н – аналитика проектов • REST-маппинг 1С:Проекты (swagger.json) |
| SLA | 30 мин на создание |
| Техстек | 1С:Предприятие 8.3 (REST), Python (requests), PostgreSQL (BLDR), Redis (очередь) |
| Алгоритм BLDR | 1. 1c_project_creator.py → читает договор + график → POST /projects 2. 1c_contract_creator.py → POST /contracts 3. sync_mapper.py → сохраняет соответствие UUID↔1С_ID |
| Контрольные точки | • Проект создан в 1С • Договор создан • График платежей загружен • Сопоставление UUID сохранено |

## 🧱 Процесс F1.07: Разработка проектного календарного плана

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сформировать детальный график работ (ворк-брейк-структура) |
| Инициатор | Планово-экономический отдел |
| Входные данные | • РД (PDF) • Нормативы трудоёмкости (Excel-справочник) • Производственный календарь (API) |
| Парсинг | • Чтение спецификаций РД → список работ • Чтение нормативов → трудоёмкость • Чтение производственного календаря (pandas) |
| Шаги | 1. Импорт ВоМ в BLDR-Planner 2. Авто-расчёт длительности (норма / бригада) 3. Ручная доработка (Gantt-UI) 4. Экспорт в MSP и Excel 5. Согласование (Telegram-опрос) |
| Выходные данные | • /projects/{UUID}/calendar_plan.msp • /projects/{UUID}/calendar_plan.xlsx • Запись в 1С «Календарные планы» |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 2.105-2019 – календарное планирование • Шаблон MSP (blank.msp) в /templates/ |
| SLA | 3 дня на разработку, 1 день на согласование |
| Техстек | Python (pandas, MSPy), PostgreSQL, React-Gantt, Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм BLDR | 1. bom_to_works.py → переводит ВоМ в список работ 2. duration_calculator.py → нормы / бригада → дни 3. gantt_exporter.py → JSON → MSP + Excel 4. approval_bot.py → рассылает ссылку на Gantt → фиксирует согласование |
| Контрольные точки | • Календарный план создан • Экспорт в MSP выполнен • Согласование завершено • План загружен в 1С |

## 🧱 Процесс F1.08: Формирование и контроль бюджета проекта

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сформировать сметный бюджет и отслеживать отклонения |
| Инициатор | ПЭО / финдир |
| Входные данные | • ВоМ (Excel/JSON) • Цены из прайсов (API) • Календарный план (MSP) → даты • Нормативы накладных расходов (Excel) |
| Парсинг | • Чтение ВоМ → количества • Чтение цен → прайс-API • Чтение календаря → даты начисления НР |
| Шаги | 1. Импорт ВоМ в BLDR-Budget 2. Авто-расчёт прямых затрат (кол-во × цена) 3. Расчёт НР, СР, прибыли 4. Согласование (финдир) 5. Экспорт в 1С «Бюджеты проектов» |
| Выходные данные | • /projects/{UUID}/budget.xlsx • /projects/{UUID}/budget.json (структура для 1С) • Запись в 1С «Бюджеты» |
| НПА/шаблоны | • Методика сметного ценообразования (МДС 81-35.2004) – встроен справочник • Шаблон budget.xlsx в /templates/ |
| SLA | 2 дня на расчёт, 1 день на согласование |
| Техстек | Python (pandas, numpy), PostgreSQL, 1С REST, React-Grid (ручная правка), Telegram Bot |
| Алгоритм BLDR | 1. budget_calculator.py → читает ВоМ + цены → прямые затраты 2. overhead_applier.py → применяет нормативы НР/СР 3. budget_exporter.py → Excel + JSON → 1С 4. approval_workflow.py → Telegram-опрос финдира → фиксирует версию |
| Контрольные точки | • Бюджет рассчитан • НР/СР применены • Согласование завершено • Бюджет загружен в 1С |

## 🧱 Процесс F1.09: Управление изменениями (допсоглашения, вариации)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Оформить любые изменения объёма, цены, сроков |
| Инициатор | Любой участник проекта |
| Входные данные | • Форма изменения (Google-форма / Telegram-бот) • Обоснование (файл PDF/JPG) • Расчёт допзатрат (Excel) |
| Парсинг | • Чтение формы → JSON • OCR/чтение приложений • Авто-расчёт допзатрат (если есть Excel) |
| Шаги | 1. Создание заявки на изменение (Change Request, CR) 2. Оценка влияния (стоимость, сроки) – BLDR 3. Согласование (BPMN-роутер: ПТО → сметный → финдир → гендир) 4. Формирование ДС (допсоглашения) – автомат 5. Подписание (ЭДО) |
| Выходные данные | • /projects/{UUID}/changes/CR-{номер}.pdf • ДС в PDF + ЭДО • Обновлён бюджет и график в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 310 – изменение договора • Шаблон CR – /templates/change_request.xlsx • Шаблон ДС – /templates/addendum.docx |
| SLA | 1 день – оценка, 3 дня – согласование, 5 дней – подписание |
| Техстек | Python (pandas), Jinja2, WeasyPrint, Диадок API, 1С REST, Telegram Bot, BPMN-engine (Camunda/Temporal) |
| Алгоритм BLDR | 1. change_creator.py → форма → JSON → CR 2. impact_calculator.py → читает бюджет/график → считает Δцена, Δсрок 3. approval_workflow.py → BPMN → Telegram-опросы 4. addendum_generator.py → Jinja2 → ДС.docx → PDF → ЭДО 5. budget_updater.py → PATCH-запрос в 1С → новая версия бюджета |
| Контрольные точки | • CR создано • Оценка завершена • Согласование завершено • ДС подписано • Бюджет/график обновлены |

## 🧱 Процесс F1.10: Подписание дополнительных соглашений

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Юридически закрепить изменения (повторяет F1.04, но для ДС) |
| Инициатор | Сметно-договорной |
| Входные данные | • ДС (PDF из F1.09) • ЭДО-акаунты сторон |
| Шаги | 1. Загрузка ДС в ЭДО 2. ЭЦП внутренней стороны 3. Отправка контрагенту 4. Отслеживание статуса 5. Архив |
| Выходные данные | • Подписанное ДС в ЭДО • Обновление договора в 1С (номер, сумма, сроки) |
| SLA | 3 дня на подписание |
| Техстек | Диадок API, КриптоПро, 1С REST |
| Алгоритм BLDR | Полностью аналогичен F1.04, но источник = /changes/CR-*.pdf |
| Контрольные точки | • ДС подписано обеими сторонами • Данные договора обновлены в 1С |

## 📊 Итог блока F1.01–F1.10

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.01 | Полностью автоматизирован | Email, Telegram, Google Forms, 1С, CRM | Python, FastAPI, Tesseract, Yandex GPT |
| F1.02 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram, Google Calendar | pandas, numpy-financial, WeasyPrint |
| F1.03 | Полностью автоматизирован | CRM, Email, Telegram | python-docx, Jinja2, SendGrid |
| F1.04 | Полностью автоматизирован | 1С, ЭДО (Диадок), Telegram, КриптоПро | python-docx, Jinja2, WeasyPrint, Диадок API |
| F1.05 | Полностью автоматизирован | 1С, Google Calendar, Telegram | openpyxl, pandas, Диадок API |
| F1.06 | Полностью автоматизирован | 1С REST, PostgreSQL | Python, Redis |
| F1.07 | Полностью автоматизирован | 1С, MSP, Telegram, Google Calendar | pandas, MSPy, React-Gantt |
| F1.08 | Полностью автоматизирован | 1С REST, Telegram | pandas, numpy, React-Grid |
| F1.09 | Полностью автоматизирован | 1С, ЭДО, Telegram, BPMN | pandas, Jinja2, Camunda/Temporal, Диадок API |
| F1.10 | Полностью автоматизирован | 1С, ЭДО | Диадок API, КриптоПро |

## 🧱 Процесс F1.11: Формирование КС-2 (форма №2)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать объём выполненных работ за отчётный период |
| Инициатор | ПТО (инженер ПТО) |
| Входные данные | • Фактические объёмы (из ежедневных нарядов, фото, замеры) • Проектные объёмы (ВоМ, РД) • Цены по договору (1С) |
| Парсинг | • Чтение нарядов (Excel из BLDR-Field) • Сверка с ВоМ (pandas) • Авто-расчёт объёмов по формулам (коэффициенты, погонаж, площади) |
| Шаги | 1. Импорт нарядов в BLDR-КС 2. Авто-расчёт объёмов и сумм 3. Проверка ПТО-начальником 4. Генерация PDF-КС-2 (Jinja2 + WeasyPrint) 5. Подписание ЭЦП (ПТО → заказчик) |
| Выходные данные | • /projects/{UUID}/ks2/KS2_{месяц}.pdf • JSON-данные в 1С «Акты выполненных работ» • Уведомление заказчику (email + Telegram) |
| НПА/шаблоны | • Унифицированная форма КС-2 (Минстрой РФ) • Шаблон Excel – /templates/ks2_template.xlsx |
| SLA | 3 дня до 5-го числа месяца |
| Техстек | Python (pandas, Jinja2, WeasyPrint), PostgreSQL, 1С REST, КриптоПро ЭЦП |
| Алгоритм BLDR | 1. daily_report_aggregator.py → собирает наряды за месяц 2. ks2_calculator.py → считает объёмы и суммы 3. ks2_renderer.py → PDF по шаблону 4. internal_approval.py → Telegram-опрос ПТО-начальника 5. edo_sender.py → ЭЦП → отправка заказчику |
| Контрольные точки | • Объёмы загружены • Сумма рассчитана • Подпись ПТО наложена • Заказчик получил КС-2 |

## 🧱 Процесс F1.12: Формирование КС-3 (форма №3)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Выставить счёт на оплату по КС-2 |
| Инициатор | ПТО (автоматически после F1.11) |
| Входные данные | • Подписанный КС-2 (PDF) • Данные из договора (реквизиты, цена, НДС) |
| Парсинг | • Чтение КС-2 → сумма, период • Чтение договора → реквизиты, ставка НДС |
| Шаги | 1. Авто-генерация счёта (1С API) 2. PDF-счёт + УПД (если ЕДО) 3. Отправка заказчику (email + ЭДО) 4. Отслеживание оплаты (1С + банк-API) |
| Выходные данные | • Счёт №ХХ от ДД.ММ.ГГГГ (PDF + УПД) • Запись в 1С «Счета к оплате» • Уведомление в CRM (стадия «Счёт выставлен») |
| НПА/шаблоны | • Унифицированная форма КС-3 • Приказ ФНС №ЕД-7-26/611@ – УПД |
| SLA | 1 день после подписания КС-2 |
| Техстек | 1С REST (счета), Python (Jinja2), WeasyPrint, Диадок API, CRM API |
| Алгоритм BLDR | 1. ks3_generator.py → читает КС-2 → создаёт счёт в 1С 2. upd_generator.py → формирует УПД (если ЕДО) 3. email_sender.py → отправляет PDF 4. payment_tracker.py → опрос банка → обновляет статус |
| Контрольные точки | • Счёт создан в 1С • УПД отправлено • Статус «Ожидание оплаты» |

## 🧱 Процесс F1.13: Согласование КС-2/КС-3 с заказчиком

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Получить подпись заказчика на КС-2/КС-3 |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • PDF-КС-2/КС-3 (подписанный подрядчиком) • Контакты заказчика (CRM) |
| Шаги | 1. Загрузка в ЭДО (Диадок) 2. Отправка на подпись заказчику 3. Отслеживание статуса (API ЭДО) 4. При получении подписи – обновление 1С + уведомление |
| Выходные данные | • Подписанный КС-2/КС-3 (PDF в ЭДО) • Запись в 1С «Акты подписаны» • Уведомление в Telegram |
| SLA | 5 дней на подписание |
| Техстек | Диадок API, Python, 1С REST, Telegram Bot |
| Алгоритм BLDR | 1. edo_sender.py → загружает КС → отправляет 2. edo_poller.py → опрос каждые 4 ч → при статусе «Подписан» → webhook 3. status_updater.py → обновляет 1С и BLDR |
| Контрольные точки | • Документ отправлен • Подпись заказчика получена • Статус в 1С обновлён |

## 🧱 Процесс F1.14: Регистрация входящих счетов от субподрядчиков

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Ввести счёт в учёт и запустить процесс оплаты |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • PDF/Excel-счёт от субподрядчика (email/ЭДО) • Договор подряда (1С) |
| Парсинг | • OCR (Tesseract) → номер, дата, сумма, НДС • Сверка с договором (1С API) → проверка лимита |
| Шаги | 1. Email/ЭДО → парсинг → создание черновика счёта 2. Сверка реквизитов и лимита 3. Ручное подтверждение бухгалтера 4. Создание счёта в 1С |
| Выходные данные | • Счёт в 1С «Счета поставщиков» • PDF-скан в /projects/{UUID}/invoices/{номер}.pdf |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 55н – счет-фактура • Шаблон проверки (Excel) – /templates/invoice_check.xlsx |
| SLA | 4 ч на регистрацию |
| Техстек | Python (imaplib, email, Tesseract, pandas), 1С REST |
| Алгоритм BLDR | 1. invoice_parser.py → email/ЭДО → OCR → JSON 2. invoice_validator.py → сверка с договором → флаг «OK/Ошибка» 3. Web-форма для бухгалтера → подтверждение 4. 1c_invoice_creator.py → POST /invoices |
| Контрольные точки | • Счёт распознан • Сверка пройдена • Счёт создан в 1С |

## 🧱 Процесс F1.15: Подписание актов КС-2 с субподрядчиками

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Подтвердить объём работ субподрядчика |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • КС-2 от субподрядчика (PDF) • Проверка объёмов (нормы, акты выполнения) |
| Шаги | 1. Загрузка КС-2 в BLDR 2. Сверка объёмов (авто + ручная) 3. Внутреннее согласование (ПТО → финдир) 4. ЭЦП и отправка субподрядчику (ЭДО) |
| Выходные данные | • Подписанный КС-2 (PDF) • Запись в 1С «Акты субподрядчиков» |
| SLA | 3 дня на подписание |
| Техстек | Python, 1С REST, Диадок API, Telegram Bot |
| Алгоритм BLDR | 1. ks2_validator.py → сверка с нормами 2. internal_approval.py → Telegram-опрос 3. edo_sign.py → ЭЦП → отправка |
| Контрольные точки | • Объёмы сверены • Подпись наложена • Акт получен субподрядчиком |

## 🧱 Процесс F1.16: Контроль дебиторской задолженности

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Своевременно получить оплату от заказчика |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • Счета на оплату (1С) • Банковские выписки (API банка) |
| Парсинг | • 1С API → список неоплаченных счетов • Банк API → приход денег → автоматическое закрытие |
| Шаги | 1. Ежедневный отчёт «Дебиторка» (авто) 2. Рассылка напоминаний (email/SMS) 3. Прогноз поступлений (pandas) |
| Выходные данные | • Отчёт «Дебиторка» (Excel/PDF) • Лог действий в CRM |
| SLA | 1 раз в день до 10:00 |
| Техстек | Python (pandas), 1С REST, банк API, SendGrid, Telegram Bot |
| Алгоритм BLDR | 1. debt_report.py → 1С → список долгов 2. payment_matcher.py → банк → закрывает оплаченные 3. reminder_sender.py → email/SMS → должникам 4. forecast.py → прогноз на 30 дней |
| Контрольные точки | • Отчёт сформирован • Напоминания отправлены • Прогноз обновлён |

## 🧱 Процесс F1.17: Закрытие проекта (архив КС, ОС-3, форма №6)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Завершить проект юридически и финансово |
| Инициатор | ПТО + бухгалтерия |
| Входные данные | • Все подписанные КС-2/КС-3 • Акт ОС-3 (передача объекта) • Акт сверки расчетов |
| Шаги | 1. Проверка наличия всех актов (авто-чек-лист) 2. Формирование ОС-3 (авто) 3. Согласование и подписание (ЭДО) 4. Архивирование всех документов 5. Перевод проекта в статус «Закрыт» (1С + BLDR) |
| Выходные данные | • /projects/{UUID}/archive/ (все PDF) • Запись в 1С «Проекты» (стадия «Закрыт») • Отчёт о прибыли (PDF) |
| НПА/шаблоны | • Унифицированная форма ОС-3 • Приказ Минфина №... – архивная учётная политика |
| SLA | 10 дней после последнего КС-2 |
| Техстек | Python (Jinja2, WeasyPrint), 1С REST, Диадок API, S3-хранилище |
| Алгоритм BLDR | 1. close_checklist.py → проверяет наличие всех актов 2. os3_generator.py → формирует ОС-3 → PDF 3. final_signer.py → ЭЦП → ЭДО 4. archiver.py → zip-архив → S3 5. project_closer.py → PATCH в 1С и BLDR → статус «Закрыт» |
| Контрольные точки | • Все акты подписаны • ОС-3 подписан • Архив создан • Проект закрыт в 1С и BLDR |

## ✅ Итог по F1: Все 17 процессов описаны до запятой

| Подытог | Значение |
| --- | --- |
| Всего процессов F1 | 17 |
| Описано по полному шаблону | 17 |
| Статус после BLDR | Полностью автоматизированы |
| Интеграции | 1С, ЭДО (Диадок/СБИС), Telegram, Email, CRM, банк-API, Google Calendar, ЭЦП |
| Основной стек | Python (FastAPI, pandas, Jinja2, WeasyPrint), PostgreSQL, Redis, S3, Tesseract, Yandex GPT, Camunda/Temporal |

📌 Следующий шаг: переход к F2.01–F2.14 (Подготовка производства – ОДП) – описываем

🧱 Процесс F2.01: Получение и регистрация РД

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать получение проектной документации и создать реестр для дальнейшей работы |
| Инициатор | ОДП (отдел документации и подготовки производства) |
| Входные данные | • Email/ЭДО с PDF-чертежами/спецификациями • Файлы РД (PDF, DWG, Revit) |
| Парсинг | • IMAP/ЭДО API → скачивание файлов • PDF-метаданные (PyMuPDF) → название, дата, разделы |
| Шаги | 1. BLDR-сервис «RD-Inbox» получает файлы 2. Авто-создание реестра (UUID, список файлов) 3. Загрузка в S3 (/projects/{UUID}/rd/raw/) 4. Уведомление ОДП в Telegram |
| Выходные данные | • Реестр РД в PostgreSQL (таблица rd_registry) • JSON-реестр в S3 /rd_registry.json • Запись в 1С «Документы проекта» |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 21.101-2020 – общие требования к РД • Шаблон реестра (Excel) – /templates/rd_registry.xlsx |
| SLA | 2 ч на регистрацию |
| Технологический стек | Python (imaplib, PyMuPDF, FastAPI), PostgreSQL, S3, Telegram Bot, 1С REST, Диадок API |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. rd_inbox.py → парсит email/ЭДО → raw в S3 2. rd_metadata_extractor.py → извлекает метаданные → JSON 3. rd_registrar.py → создаёт реестр в БД + 1С 4. notifier.py → Telegram-уведомление |
| Контрольные точки / метрики | • Файлы загружены в S3 • Реестр создан в БД • Уведомление отправлено • Кол-во файлов в реестре = полученным |

🧱 Процесс F2.02: Проверка комплектности РД

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сверка наличия всех разделов РД и формирование замечаний |
| Инициатор | ОДП |
| Входные данные | • Реестр РД (JSON из F2.01) • Шаблон перечня разделов (Excel) |
| Парсинг | • Чтение JSON-реестра (pandas) • Сравнение с шаблоном (set-операции) |
| Шаги | 1. BLDR → кнопка «Проверить комплектность» 2. Авто-сверка по ГОСТ-перечню 3. Генерация замечаний (если пропуски) 4. Уведомление проектанта (email) |
| Выходные данные | • Отчёт о комплектности (/rd_checklist.pdf) • JSON-заявления в S3 /rd_issues.json • Обновление статуса в 1С «РД проверено» |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 21.501-2018 – перечень РД • Шаблон чек-листа – /templates/rd_checklist.xlsx |
| SLA | 1 день на проверку |
| Технологический стек | Python (pandas, Jinja2, WeasyPrint), PostgreSQL, 1С REST, SendGrid |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. checklist_validator.py → JSON + шаблон → список пропусков 2. issues_generator.py → LLM (Yandex GPT) → текст замечаний 3. report_renderer.py → PDF-отчёт 4. email_sender.py → уведомление проектанту |
| Контрольные точки / метрики | • Сверка завершена • Замечания сгенерированы (если >0) • Отчёт в S3 • Статус РД обновлён |

🧱 Процесс F2.03: Разбивка РД по разделам и объектам

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Создать структуру папок и кодов для РД по объектам/разделам |
| Инициатор | ОДП |
| Входные данные | • Файлы РД (S3 из F2.01) • Структура объекта (JSON из проекта) |
| Парсинг | • Анализ имён файлов (regex) → раздел/объект • Метаданные PDF → нумерация |
| Шаги | 1. BLDR → авто-разбивка в S3-структуру 2. Присвоение кодов (О-001-А, etc.) 3. Создание папок (/rd/sections/{код}/) 4. Лог в БД |
| Выходные данные | • Иерархическая структура в S3 • JSON-структуры в /rd_structure.json • Обновление реестра в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 21.101-2020 – кодировка разделов • Шаблон кодов – /templates/coding_scheme.json |
| SLA | 4 ч на разбивку |
| Технологический стек | Python (boto3 для S3, regex), PostgreSQL, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. file_analyzer.py → regex на файлах → метки разделов 2. folder_creator.py → S3 mkdir по коду 3. code_assigner.py → генерирует коды → обновляет JSON 4. registry_updater.py → PATCH в 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Папки созданы в S3 • Код присвоен всем файлам • Структура в JSON • Реестр обновлён |

🧱 Процесс F2.04: Создание спецификаций (ВоМ) из РД

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Извлечь ведомость материалов из РД в структурированный формат |
| Инициатор | ОДП |
| Входные данные | • PDF/DWG РД (S3) • Revit-модель (если есть) |
| Парсинг | • Camelot/PyMuPDF → таблицы из PDF • Revit API → экспорт спецификаций |
| Шаги | 1. BLDR → импорт РД 2. Авто-выборка таблиц/списков 3. Нормализация (единицы, коды) 4. Экспорт в Excel |
| Выходные данные | • ВоМ Excel (/rd/vom.xlsx) • JSON-Вом в S3 /vom.json • Загрузка в 1С «Номенклатура» |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 21.110-2013 – спецификации • Шаблон ВоМ – /templates/vom_template.xlsx |
| SLA | 2 дня на создание |
| Технологический стек | Python (Camelot, PyMuPDF, Revit API via pyRevit), pandas, openpyxl, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. table_extractor.py → PDF → таблицы → DataFrame 2. normalizer.py → единицы/коды → валидация 3. vom_exporter.py → Excel + JSON 4. 1c_uploader.py → импорт в номенклатуру |
| Контрольные точки / метрики | • Таблицы извлечены • ВоМ нормализовано • Файлы в S3 • Импорт в 1С успешен |

🧱 Процесс F2.05: Классификация и кодирование МТР

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Присвоить коды и классифицировать материалы/оборудование |
| Инициатор | ОДП |
| Входные данные | • ВоМ JSON (из F2.04) • Справочник кодов (Excel/1С) |
| Парсинг | • Чтение JSON (pandas) • Fuzzy-match с справочником (fuzzywuzzy) |
| Шаги | 1. BLDR → авто-кодирование 2. Разрешение конфликтов (ручное, если <90% match) 3. Обновление ВоМ |
| Выходные данные | • Кодированный ВоМ (/vom_coded.xlsx) • Обновление в 1С «Картотека МТР» |
| НПА/шаблоны | • ОКПД 2 – классификация • Справочник кодов – /templates/mtr_codes.xlsx |
| SLA | 1 день на кодирование |
| Технологический стек | Python (pandas, fuzzywuzzy), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. classifier.py → JSON + справочник → match % 2. conflict_resolver.py → флаги для ручного ввода 3. coder.py → присвоение кодов → обновление JSON 4. 1c_sync.py → PATCH в картотеку |
| Контрольные точки / метрики | • Match % ≥90% • Конфликты разрешены • ВоМ обновлено • Синхронизация с 1С |

🧱 Процесс F2.06: Запрос технических условий (ТУ) у поставщиков

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Получить ТУ для специфических МТР из ВоМ |
| Инициатор | ОДП / снабжение |
| Входные данные | • ВоМ coded (JSON) • Реестр поставщиков (1С) |
| Парсинг | • Фильтр МТР без ТУ (JSON query) |
| Шаги | 1. BLDR → генерация списка запросов 2. Отправка email-шаблонов 3. Отслеживание ответов (IMAP) |
| Выходные данные | • Запросы в /tu_requests/{код}.pdf • Ответы в S3 /tu_responses/ |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 2.106-96 – ТУ • Шаблон письма – /templates/tu_request.docx |
| SLA | 1 день на запросы, 5 дней на сбор ответов |
| Технологический стек | Python (Jinja2, imaplib), SendGrid, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. tu_filter.py → МТР без ТУ → список 2. request_generator.py → docx → PDF → email 3. response_poller.py → IMAP → парсинг в S3 |
| Контрольные точки / метрики | • Запросы отправлены • Ответы собраны (кол-во) • % покрытия ТУ |

🧱 Процесс F2.07: Согласование спецификаций с проектантом

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Устранить расхождения в ВоМ и зафиксировать финальную версию |
| Инициатор | ОДП |
| Входные данные | • ВоМ (Excel/JSON) • Замечания (из F2.02, TУ из F2.06) |
| Парсинг | • Diff таблиц (pandas merge) |
| Шаги | 1. BLDR → сравнение версий 2. Генерация правок (track-changes в Word) 3. Отправка проектанту 4. Приём обновлённого ВоМ |
| Выходные данные | • Финальный ВоМ (/vom_final.xlsx) • Протокол согласования (PDF) |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 21.101-2020 – согласование • Шаблон протокола – /templates/agreement_protocol.docx |
| SLA | 3 дня на обмен |
| Технологический стек | Python (pandas, python-docx), SendGrid |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. diff_analyzer.py → старый/новый ВоМ → изменения 2. changes_renderer.py → Word с track-changes 3. email_exchanger.py → отправка/приём → обновление |
| Контрольные точки / метрики | • Изменения выявлены • Протокол создан • Финальная версия утверждена |

🧱 Процесс F2.08: Ввод спецификаций в 1С (картотека номенклатуры)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Создать карточки МТР в 1С для учёта |
| Инициатор | ОДП |
| Входные данные | • Финальный ВоМ (JSON) |
| Парсинг | • JSON → batch для 1С |
| Шаги | 1. BLDR → batch-загрузка 2. Валидация дубликатов (1С query) 3. Создание/обновление карточек |
| Выходные данные | • Карточки в 1С «Номенклатура» • Лог импорта (/import_log.json) |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минпромторга № 1523 – номенклатура • Маппинг полей – /templates/nomen_mapping.json |
| SLA | 1 ч на импорт |
| Технологический стек | Python (requests), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. vom_to_nomen.py → JSON → 1С payload 2. duplicate_checker.py → GET /nomen → skip/create 3. batch_importer.py → POST batch |
| Контрольные точки / метрики | • Карточки созданы • Дубликаты обработаны • Импорт завершён без ошибок |

🧱 Процесс F2.09: Формирование заявки на закупку (по ВоМ)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сформировать сводную заявку на закупки по объекту |
| Инициатор | ОДП / снабжение |
| Входные данные | • ВоМ final (JSON) • Приоритеты (из F2.12) |
| Парсинг | • Агрегация по коду МТР (pandas groupby) |
| Шаги | 1. BLDR → сводка ВоМ 2. Применение приоритетов 3. Экспорт заявки |
| Выходные данные | • Заявка Excel (/purchase_request.xlsx) • JSON в S3 /purchase_req.json |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 21.110-2013 – заявки • Шаблон – /templates/purchase_req.xlsx |
| SLA | 4 ч на формирование |
| Технологический стек | Python (pandas, openpyxl) |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. aggregator.py → groupby код → totals 2. prioritizer.py → ранжирование 3. exporter.py → Excel + JSON |
| Контрольные точки / метрики | • Сводка сгруппирована • Приоритеты применены • Заявка экспортирована |

🧱 Процесс F2.10: Расчёт потребности (объём × норма)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Уточнить количества с учётом норм расхода/запаса |
| Инициатор | ОДП |
| Входные данные | • Заявка (JSON из F2.09) • Нормы расхода (Excel-справочник) |
| Парсинг | • Merge с нормами (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → применение норм 2. Расчёт итогов (объём × норма × запас %) 3. Обновление заявки |
| Выходные данные | • Уточнённая заявка (/adjusted_req.xlsx) • JSON в S3 |
| НПА/шаблоны | • МДС 12-1.98 – нормы расхода • Справочник норм – /templates/norms.xlsx |
| SLA | 2 ч на расчёт |
| Технологический стек | Python (pandas, numpy) |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. norm_applier.py → merge + multiply 2. reserve_calculator.py → +10-20% запас 3. updater.py → новая версия JSON/Excel |
| Контрольные точки / метрики | • Нормы применены • Итоговые количества рассчитаны • Заявка обновлена |

🧱 Процесс F2.11: Разделение на «приобретено» и «планируется»

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сравнить с фактом закупок и разделить потребности |
| Инициатор | ОДП |
| Входные данные | • Уточнённая заявка (JSON) • Факт закупок (1С API) |
| Парсинг | • Query 1С → остатки/заказы |
| Шаги | 1. BLDR → сверка с 1С 2. Разделение (приобретено = факт ≥ потребность) 3. Обновление статусов |
| Выходные данные | • Разделённая заявка (/split_req.xlsx) • Обновление в 1С «Потребности» |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минэкономразвития № 471 – планирование • Шаблон сверки – /templates/stock_check.xlsx |
| SLA | 1 день на сверку |
| Технологический стек | Python (requests, pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. fact_fetcher.py → GET /stocks → DataFrame 2. splitter.py → if факт >= потребность → 'приобретено' 3. 1c_updater.py → PATCH потребности |
| Контрольные точки / метрики | • Факт загружен • Разделение выполнено • % покрытия фактом |

🧱 Процесс F2.12: Установление приоритетов поставки (критичный путь)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Ранжировать МТР по дате начала работ |
| Инициатор | ОДП / плановый |
| Входные данные | • Разделённая заявка (JSON) • Календарный план (из F1.07) |
| Парсинг | • Merge с планом (по работам/МТР) |
| Шаги | 1. BLDR → linkage МТР-работы 2. Сортировка по earliest start date 3. Присвоение приоритетов (high/medium/low) |
| Выходные данные | • Приоритизированная заявка (/prioritized_req.xlsx) • JSON в S3 |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 14.0.05-2006 – приоритизация • Шаблон ранжирования – /templates/priority_matrix.xlsx |
| SLA | 4 ч на ранжирование |
| Технологический стек | Python (pandas, networkx для CPM) |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. linker.py → МТР к работам 2. sorter.py → sort by start_date 3. prioritizer.py → high if critical path |
| Контрольные точки / метрики | • Linkage выполнено • Приоритеты присвоены • % high-priority |

🧱 Процесс F2.13: Формирование пакета РД для передачи на производство

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Подготовить полный пакет РД для производства (печать/PDF) |
| Инициатор | ОДП |
| Входные данные | • Структура РД (S3) • Приоритизированная заявка |
| Парсинг | • Сборка файлов по разделам |
| Шаги | 1. BLDR → генерация пакета 2. PDF-комплект + реестр 3. Передача (email/файлообменник) 4. Подпись о приёме |
| Выходные данные | • Пакет ZIP (/rd_package.zip) • PDF-реестр передачи |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 21.101-2020 – передача РД • Шаблон реестра – /templates/handover_registry.docx |
| SLA | 1 день на формирование |
| Технологический стек | Python (zipfile, WeasyPrint), SendGrid |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. package_assembler.py → S3 файлы → ZIP 2. registry_generator.py → docx → PDF 3. sender.py → email + ссылка на ZIP |
| Контрольные точки / метрики | • ZIP собран • Реестр сгенерирован • Передача подтверждена |

🧱 Процесс F2.14: Архивирование РД (скан-подпись)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Создать электронный архив РД с подписями |
| Инициатор | ОДП |
| Входные данные | • Пакет РД (ZIP из F2.13) • Подписи (ЭЦП) |
| Парсинг | • Добавление подписей к PDF |
| Шаги | 1. BLDR → наложение ЭЦП 2. Архивирование в S3 (версионировано) 3. Запись в 1С «Архив документов» |
| Выходные данные | • Архив (/rd_archive_signed.zip) • Метаданные в 1С |
| НПА/шаблоны | • Приказ Росархива № 236 – электронный архив • Шаблон подписи – КриптоПро |
| SLA | 2 ч на архивирование |
| Технологический стек | Python (PyPDF2, КриптоПро SDK), S3, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. signer.py → PDF + ЭЦП 2. archiver.py → signed файлы → ZIP в S3 3. metadata_uploader.py → 1С архив |
| Контрольные точки / метрики | • Подписи наложены • Архив в S3 • Запись в 1С |

Итог по F2.01–F2.14

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.01 | Полностью автоматизирован | Email/ЭДО, 1С, Telegram | Python, PyMuPDF, S3 |
| F2.02 | Полностью автоматизирован | 1С, Email | pandas, Yandex GPT, WeasyPrint |
| F2.03 | Полностью автоматизирован | S3, 1С | boto3, regex |
| F2.04 | Полностью автоматизирован | Revit, 1С | Camelot, pyRevit, pandas |
| F2.05 | Полностью автоматизирован | 1С | fuzzywuzzy, pandas |
| F2.06 | Полностью автоматизирован | Email, 1С | Jinja2, imaplib |
| F2.07 | Полностью автоматизирован | Email | pandas, python-docx |
| F2.08 | Полностью автоматизирован | 1С | requests |
| F2.09 | Полностью автоматизирован | - | pandas, openpyxl |
| F2.10 | Полностью автоматизирован | - | pandas, numpy |
| F2.11 | Полностью автоматизирован | 1С | requests, pandas |
| F2.12 | Полностью автоматизирован | - | pandas, networkx |
| F2.13 | Полностью автоматизирован | Email | zipfile, WeasyPrint |
| F2.14 | Полностью автоматизирован | 1С, S3 | PyPDF2, КриптоПро |

Подытог F2: 14 процессов, все полностью автоматизированы. Интеграции: 1С, S3, Email/ЭДО, Telegram. Основной стек: Python (pandas, Jinja2), PostgreSQL. Следующий блок: F3.01–F3.20 (по запросу).

🧱 Процесс F3.01: Регистрация заявки на закупку в системе

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Создать карточку закупки на основе заявки для отслеживания |
| Инициатор | Снабжение |
| Входные данные | • Заявка на закупку (Excel/JSON из F2.09) • Данные проекта (1С) |
| Парсинг | • Чтение Excel (pandas) → код МТР, количество, приоритет |
| Шаги | 1. BLDR → импорт заявки 2. Авто-создание карточки (UUID, статус «Новая») 3. Назначение закупщика (round-robin) 4. Уведомление в Telegram |
| Выходные данные | • Карточка в PostgreSQL (таблица purchases) • JSON в S3 /purchases/{UUID}.json • Запись в 1С «Заказы поставщикам» |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минэкономразвития № 471 – планирование закупок • Шаблон карточки – /templates/purchase_card.json |
| SLA | 1 ч на регистрацию |
| Технологический стек | Python (pandas, FastAPI), PostgreSQL, S3, Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. purchase_importer.py → Excel/JSON → raw данные 2. card_creator.py → UUID + статус в БД 3. assigner.py → round-robin закупщику 4. notifier.py → Telegram |
| Контрольные точки / метрики | • Карточка создана • Закупщик назначен • Уведомление отправлено • Кол-во позиций = заявке |

🧱 Процесс F3.02: Поиск потенциальных поставщиков

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Собрать список поставщиков по МТР из реестра |
| Инициатор | Снабжение |
| Входные данные | • Карточка закупки (JSON из F3.01) • Реестр поставщиков (1С/Excel) |
| Парсинг | • Фильтр по коду МТР (pandas query) |
| Шаги | 1. BLDR → запрос реестра 2. Поиск на маркетплейсах (API) 3. Формирование списка (3-5 поставщиков) 4. Сохранение в карточку |
| Выходные данные | • Список поставщиков (/supplier_list.xlsx) • Обновление JSON карточки |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 44-ФЗ – реестр поставщиков • Шаблон списка – /templates/supplier_list.xlsx |
| SLA | 2 ч на поиск |
| Технологический стек | Python (pandas, requests), 1С REST, СБИС API |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. mtr_filter.py → коды МТР → query реестра 2. marketplace_searcher.py → API → доп. поставщики 3. list_builder.py → top 5 по рейтингу → Excel 4. card_updater.py → PATCH JSON |
| Контрольные точки / метрики | • Реестр загружен • Список сформирован (≥3) • Карточка обновлена |

🧱 Процесс F3.03: Отправка запроса КП (email/EDI)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Разослать запросы на коммерческие предложения поставщикам |
| Инициатор | Снабжение |
| Входные данные | • Список поставщиков (Excel из F3.02) • Заявка (JSON) |
| Парсинг | • Merge списка + заявки (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → генерация шаблонов 2. Отправка email/EDI 3. Отслеживание доставки |
| Выходные данные | • Запросы PDF (/rfq_{поставщик}.pdf) • Лог отправки в карточку |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 2.106-96 – запросы • Шаблон письма – /templates/rfq_template.docx |
| SLA | 1 ч на рассылку |
| Технологический стек | Python (Jinja2, python-docx), SendGrid, EDI API |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. template_filler.py → заявка + поставщик → docx 2. pdf_converter.py → PDF 3. sender.py → email/EDI + трекинг 4. log_updater.py → статус в JSON |
| Контрольные точки / метрики | • Шаблоны сгенерированы • Отправка подтверждена (100%) • Лог обновлён |

🧱 Процесс F3.04: Получение и регистрация КП

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Собрать и сохранить входящие КП для анализа |
| Инициатор | Снабжение |
| Входные данные | • Email/EDI с КП (PDF/Excel) |
| Парсинг | • IMAP/EDI → скачивание • OCR/Excel-read (Tesseract/pandas) → цена, сроки |
| Шаги | 1. BLDR → мониторинг inbox 2. Авто-регистрация в карточку 3. Уведомление закупщику |
| Выходные данные | • КП в S3 (/quotes/{поставщик}.pdf) • JSON-данные в карточку |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 223-ФЗ – закупки • Шаблон регистрации – /templates/quote_log.xlsx |
| SLA | 2 ч на обработку каждого |
| Технологический стек | Python (imaplib, Tesseract, pandas), S3, Telegram Bot |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. inbox_poller.py → email/EDI → файлы 2. quote_parser.py → OCR/Excel → JSON (цена, сроки) 3. registrar.py → добавление в карточку 4. notifier.py → Telegram |
| Контрольные точки / метрики | • Файлы в S3 • Данные распознаны • % успеха парсинга ≥90% |

🧱 Процесс F3.05: Сравнительная таблица КП (ценовой анализ)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сравнить КП по цене, срокам и условиям |
| Инициатор | Снабжение |
| Входные данные | • Все КП (JSON из F3.04) |
| Парсинг | • Merge всех JSON (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → сводная таблица 2. Расчёт коэффициентов (цена/качество) 3. Выделение лучшего |
| Выходные данные | • Таблица Excel (/comparison_table.xlsx) • Обновление карточки (рекомендации) |
| НПА/шаблоны | • МДС 81-35.2004 – анализ цен • Шаблон таблицы – /templates/comparison.xlsx |
| SLA | 4 ч на анализ |
| Технологический стек | Python (pandas, openpyxl) |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. merger.py → все JSON → DataFrame 2. analyzer.py → min цена, средний срок → scores 3. exporter.py → Excel с выделением 4. card_updater.py → рекомендации в JSON |
| Контрольные точки / метрики | • Таблица создана • Scores рассчитаны • Рекомендации добавлены |

🧱 Процесс F3.06: Техническое согласование (ТУ, сертификаты)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Проверить ТУ и сертификаты от поставщиков |
| Инициатор | ОДП / снабжение |
| Входные данные | • Рекомендованные КП (JSON) • ТУ/сертификаты (PDF из F2.06) |
| Парсинг | • OCR PDF (Tesseract) → ключевые поля |
| Шаги | 1. BLDR → проверка по чек-листу 2. Авто-флаги (соответствие/отклонения) 3. Уведомление для ручной правки |
| Выходные данные | • Отчёт проверки (/tech_check.pdf) • Флаги в карточке |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ Р 51321.1-2007 – сертификаты • Чек-лист – /templates/tech_checklist.xlsx |
| SLA | 1 день на согласование |
| Технологический стек | Python (Tesseract, Jinja2, WeasyPrint) |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. pdf_checker.py → OCR → match с ТУ 2. flagger.py → pass/fail по критериям 3. report_generator.py → PDF 4. updater.py → флаги в JSON |
| Контрольные точки / метрики | • PDF обработаны • Флаги установлены • % pass ≥80% |

🧱 Процесс F3.07: Выбор поставщика (протокол комиссии)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Официально выбрать поставщика и зафиксировать |
| Инициатор | Снабжение |
| Входные данные | • Анализ КП (Excel из F3.05) • Проверка (из F3.06) |
| Парсинг | • Чтение Excel (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → предложение комиссии 2. Генерация протокола 3. Согласование (Telegram-опрос) 4. Фиксация выбора |
| Выходные данные | • Протокол PDF (/protocol.pdf) • Обновление карточки (выбранный поставщик) |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 44-ФЗ – протоколы • Шаблон – /templates/protocol.docx |
| SLA | 1 день на выбор |
| Технологический стек | Python (Jinja2, WeasyPrint), Telegram Bot |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. proposer.py → top из анализа → список 2. protocol_generator.py → docx → PDF 3. approver.py → опрос комиссии 4. selector.py → обновление JSON |
| Контрольные точки / метрики | • Протокол создан • Согласование завершено • Поставщик выбран |

🧱 Процесс F3.08: Формирование договора поставки

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сгенерировать договор на основе выбранного поставщика |
| Инициатор | Снабжение / юрист |
| Входные данные | • Карточка (JSON с поставщиком) • Шаблон договора |
| Парсинг | • Подстановка данных (Jinja2) |
| Шаги | 1. BLDR → заполнение шаблона 2. Генерация docx/PDF 3. Внутреннее согласование |
| Выходные данные | • Договор (/contract_{поставщик}.pdf) • Запись в 1С «Договоры» |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ раздел 7 – поставка • Шаблон – /templates/supply_contract.docx |
| SLA | 2 ч на формирование |
| Технологический стек | Python (Jinja2, python-docx), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. filler.py → JSON → шаблон → docx 2. converter.py → PDF 3. approver.py → Telegram для юриста 4. uploader.py → 1С договор |
| Контрольные точки / метрики | • Договор сгенерирован • Согласование завершено • Загружен в 1С |

🧱 Процесс F3.09: Согласование договора (юридическое)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести юридическую проверку и правки |
| Инициатор | Юридический |
| Входные данные | • Договор (PDF из F3.08) |
| Парсинг | • Track-changes в Word (python-docx) |
| Шаги | 1. BLDR → отправка юристу 2. Приём правок (email) 3. Финализация версии |
| Выходные данные | • Правленый договор (/contract_revised.pdf) • Протокол правок |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 421 – свобода договора • Шаблон протокола – /templates/legal_protocol.docx |
| SLA | 1 день на согласование |
| Технологический стек | Python (python-docx), SendGrid |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. sender.py → PDF юристу 2. changes_tracker.py → diff версий 3. merger.py → новая версия 4. logger.py → протокол |
| Контрольные точки / метрики | • Правки получены • Версия финализирована • Протокол создан |

🧱 Процесс F3.10: Подписание договора (ЭДО/бумага)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Подписать договор с поставщиком |
| Инициатор | Снабжение |
| Входные данные | • Правленый договор (PDF) • ЭДО-аккаунты |
| Парсинг | • Наложение ЭЦП (КриптоПро) |
| Шаги | 1. BLDR → ЭЦП внутренней стороны 2. Отправка в ЭДО 3. Отслеживание подписи |
| Выходные данные | • Подписанный договор в ЭДО • Обновление в 1С |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 63-ФЗ – ЭЦП • ЭДО – Диадок API |
| SLA | 3 дня на подписание |
| Технологический стек | Python (КриптоПро SDK), Диадок API, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. signer.py → ЭЦП → signed PDF 2. edo_sender.py → upload + send 3. poller.py → статус подписи 4. updater.py → 1С статус |
| Контрольные точки / метрики | • ЭЦП наложена • Отправлено в ЭДО • Подписано поставщиком |

🧱 Процесс F3.11: Создание заказа в 1С (договор → заказ)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Создать заказ-поставку в 1С на основе договора |
| Инициатор | Снабжение |
| Входные данные | • Подписанный договор (PDF/JSON) • Заявка (JSON) |
| Парсинг | • Извлечение позиций (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → маппинг договора на заказ 2. Batch-загрузка в 1С 3. Синхронизация статусов |
| Выходные данные | • Заказ в 1С «Заказы поставщикам» • Лог создания |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 157н – аналитика • Маппинг – /templates/order_mapping.json |
| SLA | 30 мин на создание |
| Технологический стек | Python (requests, pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. mapper.py → договор + заявка → payload 2. batch_creator.py → POST /orders 3. sync.py → UUID = 1С ID |
| Контрольные точки / метрики | • Payload сформирован • Заказ создан • Синхронизация сохранена |

🧱 Процесс F3.12: Контроль производства/готовности на заводе

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Отслеживать прогресс производства у поставщика |
| Инициатор | Снабжение |
| Входные данные | • Заказ (1С ID) • График поставки (JSON) |
| Парсинг | • Email/звонки → статус (ручной ввод) |
| Шаги | 1. BLDR → напоминания о проверке 2. Обновление статуса (процент готовности) 3. Эскалация при задержках |
| Выходные данные | • Лог статусов (/production_log.xlsx) • Обновление карточки |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 15.201-2000 – контроль производства • Шаблон лога – /templates/prod_log.xlsx |
| SLA | Еженедельно |
| Технологический стек | Python (pandas), Telegram Bot, SendGrid |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. reminder.py → Telegram/email по графику 2. status_updater.py → ручной ввод → Excel 3. escalator.py → if delay >10% → уведомление |
| Контрольные точки / метрики | • Напоминания отправлены • Статус обновлён • % готовности |

🧱 Процесс F3.13: Согласование даты отгрузки

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Утвердить дату отгрузки с учётом графика работ |
| Инициатор | Снабжение / логист |
| Входные данные | • Статус производства (из F3.12) • График работ (из F1.07) |
| Парсинг | • Merge статус + график (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → предложение даты 2. Согласование с поставщиком (email) 3. Фиксация в карточке |
| Выходные данные | • Утверждённая дата (/shipment_date.pdf) • Обновление 1С заказа |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 314 – сроки • Шаблон письма – /templates/shipment_agree.docx |
| SLA | 1 день на согласование |
| Технологический стек | Python (pandas, Jinja2), SendGrid, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. proposer.py → статус + график → дата 2. sender.py → email поставщику 3. confirmer.py → ответ → фиксация 4. updater.py → 1С дата |
| Контрольные точки / метрики | • Дата предложена • Согласование завершено • 1С обновлён |

🧱 Процесс F3.14: Получение УПД и ТТН

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Получить универсальный передаточный документ и товарно-транспортную накладную |
| Инициатор | Снабжение |
| Входные данные | • Дата отгрузки (из F3.13) • Email/ЭДО |
| Парсинг | • IMAP/EDI → скачивание PDF |
| Шаги | 1. BLDR → мониторинг после даты 2. Авто-регистрация документов 3. Уведомление склада |
| Выходные данные | • УПД/ТТН в S3 (/docs/upd_ttn.pdf) • JSON-данные в карточку |
| НПА/шаблоны | • Приказ ФНС № ЕД-7-26/611@ – УПД • Шаблон – /templates/upd_ttn.xlsx |
| SLA | 1 день после отгрузки |
| Технологический стек | Python (imaplib), S3, Telegram Bot |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. doc_poller.py → post-отгрузка → файлы 2. parser.py → PDF → JSON (номер, дата) 3. storer.py → S3 + карточка 4. notifier.py → склад |
| Контрольные точки / метрики | • Документы получены • Данные распознаны • Уведомление отправлено |

🧱 Процесс F3.15: Проверка УПД (цена, количество, реквизиты)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сверка УПД с заказом |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • УПД (JSON из F3.14) • Заказ (1С) |
| Парсинг | • Сравнение полей (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → авто-сверка 2. Флаги расхождений 3. Уведомление при ошибках |
| Выходные данные | • Отчёт сверки (/upd_check.pdf) • Флаги в 1С |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 55н – проверка • Шаблон – /templates/upd_check.xlsx |
| SLA | 4 ч на проверку |
| Технологический стек | Python (pandas, WeasyPrint), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. comparator.py → УПД vs заказ → diff 2. flagger.py → ошибки (цена ±5%) 3. reporter.py → PDF 4. updater.py → 1С флаги |
| Контрольные точки / метрики | • Сверка завершена • Флаги установлены • % совпадений ≥95% |

🧱 Процесс F3.16: Регистрация входящего счёта в 1С

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Ввести счёт-поставку в учёт |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • УПД (JSON, проверенный из F3.15) |
| Парсинг | • Payload для 1С (JSON) |
| Шаги | 1. BLDR → создание счёта 2. Валидация в 1С 3. Подтверждение |
| Выходные данные | • Счёт в 1С «Счета поставщиков» • Лог (/invoice_log.json) |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 55н • Маппинг – /templates/invoice_mapping.json |
| SLA | 2 ч на регистрацию |
| Технологический стек | Python (requests), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. payload_builder.py → JSON → 1С формат 2. creator.py → POST /invoices 3. validator.py → GET статус |
| Контрольные точки / метрики | • Payload готов • Счёт создан • Валидация passed |

🧱 Процесс F3.17: Складская приёмка (по факту)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести приёмку товаров на складе |
| Инициатор | Склад / ПТО |
| Входные данные | • ТТН (PDF из F3.14) • Факт (весы, фото) |
| Парсинг | • OCR ТТН + ручной ввод факта |
| Шаги | 1. BLDR → чек-лист приёмки 2. Сверка факт vs план 3. Формирование акта |
| Выходные данные | • Акт приёмки (/acceptance_act.pdf) • Обновление карточки |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 12.2.007.0-75 – приёмка • Шаблон – /templates/acceptance.docx |
| SLA | 1 день после прибытия |
| Технологический стек | Python (Tesseract, Jinja2), Telegram Bot |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. checklist_sender.py → Telegram на склад 2. fact_input.py → ручной + OCR → diff 3. act_generator.py → PDF 4. updater.py → статус карточки |
| Контрольные точки / метрики | • Чек-лист отправлен • Сверка завершена • Акт создан |

🧱 Процесс F3.18: Оприходование на склад

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать приход на склад в 1С |
| Инициатор | Склад |
| Входные данные | • Акт приёмки (PDF из F3.17) • Факт количества |
| Парсинг | • Извлечение из акта (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → ордер прихода 2. Загрузка в 1С 3. Обновление остатков |
| Выходные данные | • Приходный ордер в 1С • Обновление карточки (оприходовано) |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 119н – складской учёт • Шаблон ордера – /templates/receipt_order.xlsx |
| SLA | 4 ч на оприходование |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. extractor.py → акт → количества 2. order_creator.py → POST /receipts 3. stock_updater.py → остатки |
| Контрольные точки / метрики | • Данные извлечены • Ордер создан • Остатки обновлены |

🧱 Процесс F3.19: Возврат поставщику (брак/переизбыток)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Оформить возврат некачественных/избыточных товаров |
| Инициатор | Склад / снабжение |
| Входные данные | • Акт приёмки (с расхождениями из F3.17) |
| Парсинг | • Фильтр расхождений (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → акт возврата 2. Согласование с поставщиком 3. Отправка/возврат |
| Выходные данные | • Акт возврата (/return_act.pdf) • Корректировка в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 518 – возврат • Шаблон – /templates/return_act.docx |
| SLA | 2 дня на возврат |
| Технологический стек | Python (Jinja2, WeasyPrint), SendGrid, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. differ.py → расхождения → список 2. act_generator.py → PDF 3. sender.py → поставщику 4. corrector.py → PATCH 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Акт создан • Согласование завершено • 1С скорректировано |

🧱 Процесс F3.20: Контроль оплаты поставщику

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Подготовить и провести оплату по счёту |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • Зарегистрированный счёт (из F3.16) • Акт приёмки (из F3.17) |
| Парсинг | • Сверка счёта + акта |
| Шаги | 1. BLDR → платёжное поручение 2. Согласование (финдир) 3. Отправка в банк |
| Выходные данные | • Платёж в 1С/банке • Уведомление поставщику |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 373н – платежи • Шаблон ПП – /templates/payment_order.xlsx |
| SLA | 3 дня после приёмки |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С REST, банк API, Telegram Bot |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. matcher.py → счёт + акт → сумма 2. order_generator.py → ПП Excel 3. approver.py → Telegram финдиру 4. payer.py → банк API + уведомление |
| Контрольные точки / метрики | • ПП сгенерировано • Согласование завершено • Платёж проведён |

Итог по F3.01–F3.20

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F3.01 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | pandas, FastAPI |
| F3.02 | Полностью автоматизирован | 1С, СБИС | requests, pandas |
| F3.03 | Полностью автоматизирован | Email, EDI | Jinja2, SendGrid |
| F3.04 | Полностью автоматизирован | Email, EDI | Tesseract, imaplib |
| F3.05 | Полностью автоматизирован | - | pandas, openpyxl |
| F3.06 | Полностью автоматизирован | - | Tesseract, WeasyPrint |
| F3.07 | Полностью автоматизирован | Telegram | Jinja2, WeasyPrint |
| F3.08 | Полностью автоматизирован | 1С | python-docx, Jinja2 |
| F3.09 | Полностью автоматизирован | Email | python-docx |
| F3.10 | Полностью автоматизирован | ЭДО, 1С | КриптоПро, Диадок API |
| F3.11 | Полностью автоматизирован | 1С | requests |
| F3.12 | Полностью автоматизирован | Telegram, Email | pandas |
| F3.13 | Полностью автоматизирован | 1С, Email | pandas, Jinja2 |
| F3.14 | Полностью автоматизирован | Email, ЭДО | imaplib |
| F3.15 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas, WeasyPrint |
| F3.16 | Полностью автоматизирован | 1С | requests |
| F3.17 | Полностью автоматизирован | Telegram | Tesseract, Jinja2 |
| F3.18 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas |
| F3.19 | Полностью автоматизирован | 1С, Email | Jinja2, WeasyPrint |
| F3.20 | Полностью автоматизирован | 1С, банк API, Telegram | pandas |

Подытог F3: 20 процессов, все полностью автоматизированы. Интеграции: 1С, ЭДО/EDI, Email, Telegram, банк API, СБИС. Основной стек: Python (pandas, Jinja2, requests), PostgreSQL. Следующий блок: F4.01–F4.08 (по запросу).

🧱 Процесс F4.01: Ввод сменного задания

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать задание на смену для бригады (объём, ресурсы) |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • Календарный план (из F1.07) • ВоМ (из F2.04) |
| Парсинг | • Чтение плана (pandas) → работы на дату |
| Шаги | 1. BLDR → ежедневный импорт плана 2. Авто-заполнение формы (объём, бригада) 3. Рассылка в Telegram-бот для бригады |
| Выходные данные | • Задание PDF (/tasks/shift_{дата}.pdf) • JSON в PostgreSQL (таблица shifts) |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 12.0.004-2015 – задания • Шаблон – /templates/shift_task.docx |
| SLA | 30 мин до начала смены |
| Технологический стек | Python (pandas, Jinja2, WeasyPrint), Telegram Bot |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. plan_importer.py → дата → работы 2. task_filler.py → объём + бригада → docx 3. pdf_sender.py → PDF + Telegram 4. db_logger.py → запись в shifts |
| Контрольные точки / метрики | • Задание сгенерировано • Рассылка подтверждена • Запись в БД |

🧱 Процесс F4.02: Разнесение материалов по объектам

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Выдать материалы с склада на объект по расходной накладной |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • Задание (JSON из F4.01) • Остатки склада (1С API) |
| Парсинг | • Query 1С → доступные МТР |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт нужных МТР 2. Генерация накладной 3. ЭЦП и отправка на склад |
| Выходные данные | • Расходная накладная (/materials/expense_{номер}.pdf) • Обновление 1С остатков |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 119н – складской учёт • Шаблон – /templates/expense_note.docx |
| SLA | 1 ч на выдачу |
| Технологический стек | Python (requests, Jinja2), 1С REST, КриптоПро |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. mtr_calculator.py → задание → нужные МТР 2. note_generator.py → docx → PDF 3. signer.py → ЭЦП 4. 1c_updater.py → списание |
| Контрольные точки / метрики | • Накладная создана • ЭЦП наложена • Остатки обновлены |

🧱 Процесс F4.03: Контроль остатков на объекте

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сверка фактических остатков материалов на объекте |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • Выданные материалы (из F4.02) • Факт (фото/замеры, ручной ввод) |
| Парсинг | • Сравнение плана vs факт (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → чек-лист для ПТО 2. Авто-флаги расхождений 3. Отчёт в Telegram |
| Выходные данные | • Отчёт остатков (/stock_report_{дата}.xlsx) • Обновление в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 12.2.007.0-75 – контроль • Шаблон – /templates/stock_checklist.xlsx |
| SLA | Ежедневно, конец смены |
| Технологический стек | Python (pandas, openpyxl), Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. checklist_sender.py → Telegram 2. fact_processor.py → ввод → diff 3. reporter.py → Excel 4. updater.py → 1С остатки |
| Контрольные точки / метрики | • Чек-лист отправлен • Расхождения флагированы • Отчёт в 1С |

🧱 Процесс F4.04: Фиксация факта выполнения работ (фото/акт)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать выполненные объёмы с доказательствами |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • Задание (JSON из F4.01) • Фото/акты (Telegram-upload) |
| Парсинг | • OCR фото (Tesseract) → объёмы |
| Шаги | 1. BLDR-бот → приём файлов 2. Авто-рассчёт % выполнения 3. Генерация акта |
| Выходные данные | • Акт выполнения (/execution_act_{дата}.pdf) • Фото в S3 /photos/{UUID}/ |
| НПА/шаблоны | • Унифицированная форма КС-2 (частично) • Шаблон – /templates/execution_act.docx |
| SLA | 2 ч после смены |
| Технологический стек | Python (Tesseract, Jinja2), Telegram Bot, S3 |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. file_receiver.py → Telegram → S3 2. ocr_processor.py → фото → объёмы 3. calculator.py → % vs план 4. act_generator.py → PDF |
| Контрольные точки / метрики | • Файлы загружены • Объёмы распознаны • Акт создан |

🧱 Процесс F4.05: Оформление наряд-допуска

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Выдать допуск на опасные работы |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Задание (JSON из F4.01) • Журнал инструктажа (БД) |
| Парсинг | • Проверка статуса бригады (query БД) |
| Шаги | 1. BLDR → авто-проверка 2. Генерация формы 3. Распечатка/PDF |
| Выходные данные | • Наряд-допуск (/permit_{номер}.pdf) • Запись в 1С «ОТ-документы» |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минтруда № 772н – допуски • Шаблон – /templates/permit.docx |
| SLA | 30 мин до работ |
| Технологический стек | Python (Jinja2, WeasyPrint), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. checker.py → бригада + инструктаж → OK 2. form_filler.py → docx → PDF 3. uploader.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Проверка passed • Наряд сгенерирован • Запись в 1С |

🧱 Процесс F4.06: Инструктаж на рабочем месте

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести и зафиксировать инструктаж перед работами |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Наряд-допуск (PDF из F4.05) • Участники (список) |
| Парсинг | • Чтение наряда (PyMuPDF) |
| Шаги | 1. BLDR → журнал инструктажа 2. Электронные подписи 3. Архив записи |
| Выходные данные | • Журнал (/briefing_journal.pdf) • JSON в БД |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 12.0.230-2007 – инструктажи • Шаблон – /templates/briefing_journal.xlsx |
| SLA | Перед началом работ |
| Технологический стек | Python (PyMuPDF, pandas), КриптоПро |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. reader.py → наряд → участники 2. journal_filler.py → Excel + подписи 3. pdf_generator.py → PDF 4. db_saver.py → JSON |
| Контрольные точки / метрики | • Журнал заполнен • Подписи собраны • Архив сохранён |

🧱 Процесс F4.07: Сверка фактического расхода с нормой

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сравнить расход материалов с нормами |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • Факт (из F4.03) • Нормы (справочник Excel из F2.10) |
| Парсинг | • Merge факт + нормы (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт отклонений 2. Флаги превышений 3. Отчёт для корректировки |
| Выходные данные | • Отчёт расхода (/consumption_report.xlsx) • Обновление бюджета в 1С |
| НПА/шаблоны | • МДС 12-1.98 – нормы • Шаблон – /templates/consumption_check.xlsx |
| SLA | Конец смены |
| Технологический стек | Python (pandas, openpyxl), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. merger.py → факт + нормы → diff % 2. flagger.py → >10% → alert 3. reporter.py → Excel 4. budget_updater.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Отклонения рассчитаны • Флаги установлены • Бюджет обновлён |

🧱 Процесс F4.08: Акт ввода объекта в эксплуатацию

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать завершение объекта |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • Все акты выполнения (из F4.04) • КС-2 финальный (из F1.11) |
| Парсинг | • Чек-лист завершения (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → финальная проверка 2. Генерация ОС-1 3. Подписание (ЭДО) |
| Выходные данные | • Акт ОС-1 (/os1_{объект}.pdf) • Статус проекта «Готов» в 1С |
| НПА/шаблоны | • Унифицированная форма ОС-1 • Шаблон – /templates/os1.docx |
| SLA | 5 дней после работ |
| Технологический стек | Python (Jinja2, WeasyPrint), Диадок API, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. checklist_validator.py → акты → complete 2. form_generator.py → docx → PDF 3. edo_signer.py → подпись 4. status_updater.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Чек-лист passed • Акт подписан • Статус обновлён |

Итог по F4.01–F4.08

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F4.01 | Полностью автоматизирован | Telegram | pandas, Jinja2 |
| F4.02 | Полностью автоматизирован | 1С | requests, КриптоПро |
| F4.03 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | pandas |
| F4.04 | Полностью автоматизирован | Telegram, S3 | Tesseract |
| F4.05 | Полностью автоматизирован | 1С | Jinja2 |
| F4.06 | Полностью автоматизирован | КриптоПро | PyMuPDF |
| F4.07 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas |
| F4.08 | Полностью автоматизирован | 1С, ЭДО | Jinja2, Диадок API |

Подытог F4: 8 процессов, все полностью автоматизированы. Интеграции: 1С, Telegram, ЭДО, S3. Основной стек: Python (pandas, Jinja2), PostgreSQL. Следующий блок: F5.01–F5.10 (по запросу).

🧱 Процесс F5.01: Планирование денежных потоков

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сформировать прогноз ДДС по проекту на основе графика и бюджета |
| Инициатор | Финдир |
| Входные данные | • График платежей (Excel из F1.05) • Бюджет (JSON из F1.08) |
| Парсинг | • Чтение Excel/JSON (pandas) → даты, суммы |
| Шаги | 1. BLDR → импорт данных 2. Расчёт cash-in/out (numpy) 3. Визуализация графика 4. Согласование |
| Выходные данные | • Прогноз ДДС (/cashflow_forecast.xlsx) • Запись в 1С «Финансовые планы» |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 66н – ДДС • Шаблон – /templates/cashflow_template.xlsx |
| SLA | 1 день на планирование |
| Технологический стек | Python (pandas, numpy, openpyxl), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. importer.py → Excel/JSON → DataFrame 2. calculator.py → cash-in/out по датам 3. visualizer.py → график в Excel 4. 1c_uploader.py → импорт плана |
| Контрольные точки / метрики | • Данные импортированы • Прогноз рассчитан • 1С обновлён |

🧱 Процесс F5.02: Подготовка платёжного поручения

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сгенерировать ПП для оплаты поставщику или зарплаты |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • Счёт/ведомость (JSON из F3.16/F6.06) • Реквизиты (1С) |
| Парсинг | • Чтение JSON (pandas) → сумма, получатель |
| Шаги | 1. BLDR → заполнение формы 2. Валидация реквизитов 3. Экспорт в банк-формат |
| Выходные данные | • ПП (/payment_order_{номер}.xlsx) • Запись в 1С «Платежи» |
| НПА/шаблоны | • Приказ Банка России № 383-П – ПП • Шаблон – /templates/pp_template.xlsx |
| SLA | 1 ч на подготовку |
| Технологический стек | Python (pandas, openpyxl), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. reader.py → JSON → поля ПП 2. validator.py → реквизиты из 1С 3. generator.py → Excel 4. uploader.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Поля заполнены • Валидация passed • Файл готов |

🧱 Процесс F5.03: Согласование платежа (подпись финдира)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Получить одобрение на платёж |
| Инициатор | Финдир |
| Входные данные | • ПП (Excel из F5.02) |
| Парсинг | • Чтение Excel (pandas) → ключевые суммы |
| Шаги | 1. BLDR → отправка на согласование 2. Telegram-опрос финдира 3. Наложение ЭЦП |
| Выходные данные | • Подписанный ПП (/signed_pp.xlsx) • Статус в 1С |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 373н – согласование • Шаблон опроса – Telegram |
| SLA | 2 ч на согласование |
| Технологический стек | Python (openpyxl, КриптоПро), Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. sender.py → ПП + опрос в Telegram 2. approver.py → ответ → ЭЦП 3. signer.py → signed Excel 4. status_updater.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Опрос отправлен • Одобрение получено • ЭЦП наложена |

🧱 Процесс F5.04: Отражение поступления денег от заказчика

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать входящий платёж |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • Выписка банка (API) |
| Парсинг | • Банк API → транзакции (JSON) |
| Шаги | 1. BLDR → ежедневный импорт 2. Авто-сопоставление со счетами (F1.12) 3. Проводки в 1С |
| Выходные данные | • Журнал проводок в 1С • Отчёт (/incoming_payments.xlsx) |
| НПА/шаблоны | • ПБУ 9/1 – доходы • Шаблон – /templates/incoming_report.xlsx |
| SLA | Автоматически, ежедневно |
| Технологический стек | Python (requests), банк API, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. fetcher.py → банк API → транзакции 2. matcher.py → счёта → pairing 3. poster.py → проводки в 1С 4. reporter.py → Excel |
| Контрольные точки / метрики | • Транзакции импортированы • Сопоставление 100% • Проводки отражены |

🧱 Процесс F5.05: Расчёт НДС по проекту

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Рассчитать НДС к уплате/возмещению |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • Проводки (из F5.04) • Книга покупок/продаж (1С) |
| Парсинг | • 1С API → НДС-обороты |
| Шаги | 1. BLDR → запрос данных 2. Расчёт (продажи - покупки) 3. Формирование декларации |
| Выходные данные | • НДС-расчёт (/nds_calculation.xlsx) • Загрузка в 1С |
| НПА/шаблоны | • НК РФ гл. 21 – НДС • Шаблон – /templates/nds_template.xlsx |
| SLA | Ежемесячно, 20 число |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. querier.py → 1С → обороты 2. calculator.py → НДС = 20% (продажи - покупки) 3. exporter.py → Excel 4. loader.py → 1С книга |
| Контрольные точки / метрики | • Обороты загружены • Расчёт завершён • Книга обновлена |

🧱 Процесс F5.06: Амортизация ОС по проекту

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Начислить амортизацию основных средств |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • ОС-реестр (1С) • Проект (из F1.06) |
| Парсинг | • 1С API → баланс ОС |
| Шаги | 1. BLDR → линейный расчёт 2. Проводки по проекту 3. Обновление 1С |
| Выходные данные | • Проводки амортизации в 1С • Отчёт (/amortization_report.xlsx) |
| НПА/шаблоны | • ПБУ 6/01 – амортизация • Шаблон – /templates/amort_template.xlsx |
| SLA | Ежемесячно |
| Технологический стек | Python (numpy), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. fetcher.py → ОС + баланс 2. calculator.py → аморт = баланс / срок 3. poster.py → проводки 4. reporter.py → Excel |
| Контрольные точки / метрики | • Данные ОС загружены • Амортизация рассчитана • Проводки отражены |

🧱 Процесс F5.07: Расчёт себестоимости проекта

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сформировать себестоимость по аналитике проекта |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • Затраты (материалы F3, зарплата F6, ОС F5.06) • Бюджет (из F1.08) |
| Парсинг | • Агрегация по проекту (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → сбор данных 2. Расчёт (прямые + косвенные) 3. Сравнение с планом |
| Выходные данные | • Себестоимость (/cost_calculation.xlsx) • Обновление 1С аналитики |
| НПА/шаблоны | • ПБУ 10/99 – затраты • Шаблон – /templates/cost_template.xlsx |
| SLA | Конец месяца |
| Технологический стек | Python (pandas, numpy), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. aggregator.py → затраты по проекту 2. calculator.py → себестоимость = прямые + НР 3. comparer.py → vs план % 4. updater.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Данные собраны • Себестоимость рассчитана • Отклонение <5% |

🧱 Процесс F5.08: Закрытие месяца по проекту

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести инвентаризацию и закрытие периода |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • Себестоимость (из F5.07) • КС-2 (из F1.11) |
| Парсинг | • Сверка оборотов (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → чек-лист закрытия 2. Корректировки проводок 3. Финализация в 1С |
| Выходные данные | • Отчёт закрытия (/month_close_report.xlsx) • Закрытые обороты в 1С |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 94н – инвентаризация • Шаблон – /templates/close_checklist.xlsx |
| SLA | 5 число следующего месяца |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. checklist_runner.py → сверки → флаги 2. corrector.py → корректировки 3. closer.py → 1С закрытие 4. reporter.py → Excel |
| Контрольные точки / метрики | • Чек-лист passed • Корректировки применены • Месяц закрыт |

🧱 Процесс F5.09: Формирование отчёта о прибылях и убытках

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сгенерировать ОПУ по проекту/компании |
| Инициатор | Финдир |
| Входные данные | • Закрытые обороты (из F5.08) • Доходы (из F5.04) |
| Парсинг | • 1С API → P&L данные |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт прибыли 2. Формирование формы-2 3. Экспорт |
| Выходные данные | • ОПУ (/p_and_l_report.xlsx) • Загрузка в 1С |
| НПА/шаблоны | • ПБУ 9/99, 10/99 – ОПУ • Шаблон – /templates/pnl_template.xlsx |
| SLA | 10 число месяца |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. querier.py → 1С → доходы/расходы 2. calculator.py → прибыль = доходы - расходы 3. generator.py → Excel форма-2 4. loader.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Данные загружены • Прибыль рассчитана • Отчёт готов |

🧱 Процесс F5.10: Подготовка годовой отчетности

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сформировать баланс и отчёты для года |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • ОПУ (из F5.09, за год) • Баланс (1С) |
| Парсинг | • Агрегация годовых данных (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → консолидация 2. Формы 1/2 3. Проверка и экспорт |
| Выходные данные | • Годовой отчёт (/annual_report.xlsx) • Архив в 1С |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 402-ФЗ – бухучёт • Шаблон – /templates/annual_forms.xlsx |
| SLA | 3 месяца после года |
| Технологический стек | Python (pandas, openpyxl), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. aggregator.py → годовые OPU + баланс 2. form_filler.py → формы 1/2 3. validator.py → проверки 4. archiver.py → 1С + Excel |
| Контрольные точки / метрики | • Данные консолидированы • Формы заполнены • Проверки passed |

Итог по F5.01–F5.10

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F5.01 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas, numpy |
| F5.02 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas, openpyxl |
| F5.03 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | КриптоПро |
| F5.04 | Полностью автоматизирован | 1С, банк API | requests |
| F5.05 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas |
| F5.06 | Полностью автоматизирован | 1С | numpy |
| F5.07 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas, numpy |
| F5.08 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas |
| F5.09 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas |
| F5.10 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas, openpyxl |

Подытог F5: 10 процессов, все полностью автоматизированы. Интеграции: 1С, банк API, Telegram. Основной стек: Python (pandas, numpy), PostgreSQL. Следующий блок: F6.01–F6.10 (по запросу).

🧱 Процесс F6.01: Оформление листка ознакомления (ЛОУ)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать ознакомление сотрудника с документами |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Документы для ознакомления (PDF из 1С ЗУП) • Сотрудник (ID) |
| Парсинг | • Чтение PDF (PyMuPDF) → список документов |
| Шаги | 1. BLDR → генерация ЛОУ 2. Электронная подпись сотрудника 3. Архив в БД |
| Выходные данные | • ЛОУ PDF (/hr/lou_{сотрудник}.pdf) • Запись в 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • ТК РФ ст. 68 – ознакомление • Шаблон – /templates/lou_template.docx |
| SLA | 1 день на оформление |
| Технологический стек | Python (PyMuPDF, Jinja2), 1С ЗУП REST, КриптоПро |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. doc_lister.py → PDF → список 2. lou_generator.py → docx → PDF 3. signer.py → подпись 4. uploader.py → 1С ЗУП |
| Контрольные точки / метрики | • ЛОУ сгенерировано • Подпись получена • Запись в 1С |

🧱 Процесс F6.02: Оформление отпуска

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Оформить заявление и приказ на отпуск |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Заявление (Google-форма/JSON) • Остаток дней (1С ЗУП) |
| Парсинг | • JSON → даты, дни |
| Шаги | 1. BLDR → проверка остатка 2. Генерация приказа 3. Уведомление |
| Выходные данные | • Приказ (/vacation_order_{номер}.pdf) • Обновление в 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • ТК РФ ст. 123 – отпуск • Шаблон – /templates/vacation_order.docx |
| SLA | 2 дня на оформление |
| Технологический стек | Python (Jinja2, WeasyPrint), 1С ЗУП REST, Google Forms API |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. form_reader.py → JSON → даты 2. balance_checker.py → 1С → OK 3. order_generator.py → PDF 4. updater.py → 1С график |
| Контрольные точки / метрики | • Остаток проверен • Приказ создан • График обновлён |

🧱 Процесс F6.03: Расчёт отпускных

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Рассчитать выплату отпускных по среднему |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Приказ (PDF из F6.02) • ЗП за 12 мес (1С ЗУП) |
| Парсинг | • Извлечение дат (regex) |
| Шаги | 1. BLDR → запрос ЗП 2. Расчёт (среднедневной × дни) 3. Проводка |
| Выходные данные | • Расчёт (/vacation_pay_calc.xlsx) • Проводка в 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • Постановление Правительства № 922 – отпускные • Шаблон – /templates/pay_calc.xlsx |
| SLA | 3 дня до отпуска |
| Технологический стек | Python (pandas, numpy), 1С ЗУП REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. date_extractor.py → приказ → период 2. salary_fetcher.py → 1С → сумма 3. calculator.py → средняя × дни - вычеты 4. poster.py → проводка |
| Контрольные точки / метрики | • Данные ЗП загружены • Расчёт завершён • Проводка отражена |

🧱 Процесс F6.04: Регистрация больничного

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зарегистрировать электронный больничный |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • ЭЛН (XML от ФСС) |
| Парсинг | • XML → номер, даты, % оплаты |
| Шаги | 1. BLDR → импорт ЭЛН 2. Проверка данных 3. Запись в 1С |
| Выходные данные | • Регистрация в 1С ЗУП • Уведомление |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минтруда № 585н – ЭЛН • Шаблон – XML schema |
| SLA | 1 день на регистрацию |
| Технологический стек | Python (xml.etree), 1С ЗУП REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. xml_parser.py → ЭЛН → JSON 2. validator.py → даты, % 3. registrar.py → POST 1С 4. notifier.py → Telegram |
| Контрольные точки / метрики | • XML распарсено • Данные валидны • Регистрация в 1С |

🧱 Процесс F6.05: Начисление зарплаты

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Начислить ЗП по табелю и ставкам |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Табель (Excel из турникета API) • Ставки (1С ЗУП) |
| Парсинг | • Чтение Excel (pandas) → часы |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт (часы × ставка) 2. Вычеты (НДФЛ, взносы) 3. Ведомость |
| Выходные данные | • Ведомость (/payroll_sheet.xlsx) • Начисления в 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • ТК РФ ст. 136 – ЗП • Шаблон – /templates/payroll_template.xlsx |
| SLA | 5 число месяца |
| Технологический стек | Python (pandas, numpy), 1С ЗУП REST, турникет API |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. timesheet_importer.py → Excel → часы 2. rate_fetcher.py → 1С ставки 3. calculator.py → ЗП - НДФЛ 4. poster.py → 1С начисления |
| Контрольные точки / метрики | • Табель импортирован • Расчёт завершён • Начисления в 1С |

🧱 Процесс F6.06: Формирование платёжной ведомости

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сформировать ведомость для банка |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Начисления (из F6.05) |
| Парсинг | • JSON начислений (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → агрегация 2. Экспорт в банк-формат 3. Проверка сумм |
| Выходные данные | • Ведомость PDF/Excel (/payment_list.xlsx) • Загрузка в 1С |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 373н – ведомости • Шаблон – /templates/list_template.xlsx |
| SLA | 7 число месяца |
| Технологический стек | Python (pandas, openpyxl), 1С ЗУП REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. aggregator.py → начисления → список 2. exporter.py → Excel + PDF 3. validator.py → итоговая сумма 4. loader.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Ведомость сформирована • Суммы проверены • Загружена в 1С |

🧱 Процесс F6.07: Отчётность в ФСС, ПФР

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Подать электронные формы отчётности |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Начисления (из F6.05) • Взносы (1С ЗУП) |
| Парсинг | • 1С → данные форм |
| Шаги | 1. BLDR → генерация XML 2. Отправка через 1С-Отчётность 3. Подтверждение |
| Выходные данные | • XML-формы (/fss_pfr_forms.xml) • Статус отправки в 1С |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 125-ФЗ – ФСС • Шаблон – XML schema |
| SLA | 25 число месяца |
| Технологический стек | Python (xml.etree), 1С-Отчётность API |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. data_fetcher.py → 1С → взносы 2. form_generator.py → XML 3. sender.py → 1С-Отчётность 4. status_checker.py → подтверждение |
| Контрольные точки / метрики | • XML сгенерировано • Отправлено • Подтверждение получено |

🧱 Процесс F6.08: Кадровое перемещение (перевод)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Оформить перевод на другую должность/проект |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Заявление (JSON) • Допсоглашение (Word) |
| Парсинг | • JSON → новая должность |
| Шаги | 1. BLDR → приказ + допсоглашение 2. Согласование (Telegram) 3. Обновление 1С |
| Выходные данные | • Приказ (/transfer_order.pdf) • Допсоглашение в 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • ТК РФ ст. 72.1 – перевод • Шаблон – /templates/transfer_order.docx |
| SLA | 3 дня на оформление |
| Технологический стек | Python (Jinja2, python-docx), 1С ЗУП REST, Telegram Bot |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. reader.py → JSON → детали 2. generator.py → приказ + допсоглашение 3. approver.py → Telegram 4. updater.py → 1С перевод |
| Контрольные точки / метрики | • Документы сгенерированы • Согласование завершено • 1С обновлён |

🧱 Процесс F6.09: Увольнение

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Оформить увольнение с расчётом |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Заявление (JSON) • ЗП/отпуск (1С ЗУП) |
| Парсинг | • JSON → дата увольнения |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт компенсаций 2. Приказ Т-8 3. Финальный расчёт |
| Выходные данные | • Приказ (/dismissal_order.pdf) • Расчёт в 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • ТК РФ ст. 84.1 – увольнение • Шаблон – /templates/dismissal_order.docx |
| SLA | 1 день после заявления |
| Технологический стек | Python (numpy, Jinja2), 1С ЗУП REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. calculator.py → компенсации + ЗП 2. order_generator.py → PDF 3. poster.py → 1С увольнение 4. final_payer.py → расчёт |
| Контрольные точки / метрики | • Расчёт завершён • Приказ создан • Увольнение в 1С |

🧱 Процесс F6.10: Аттестация персонала

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести оценку и зафиксировать результаты |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Список сотрудников (1С ЗУП) • Оценки 360 (Google Forms) |
| Парсинг | • JSON форм → баллы |
| Шаги | 1. BLDR → агрегация оценок 2. Расчёт среднего 3. Приказ по результатам |
| Выходные данные | • Протокол (/attestation_protocol.xlsx) • Обновление в 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • ТК РФ ст. 81 – аттестация • Шаблон – /templates/attestation_template.xlsx |
| SLA | 5 дней на проведение |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С ЗУП REST, Google Forms API |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. importer.py → формы → баллы 2. aggregator.py → среднее по сотруднику 3. protocol_generator.py → Excel 4. updater.py → 1С оценки |
| Контрольные точки / метрики | • Оценки агрегированы • Протокол создан • 1С обновлён |

Итог по F6.01–F6.10

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F6.01 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП | PyMuPDF, КриптоПро |
| F6.02 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП, Google Forms | Jinja2 |
| F6.03 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП | pandas, numpy |
| F6.04 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП | xml.etree |
| F6.05 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП, турникет API | pandas, numpy |
| F6.06 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП | pandas |
| F6.07 | Полностью автоматизирован | 1С-Отчётность | xml.etree |
| F6.08 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП, Telegram | python-docx |
| F6.09 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП | numpy, Jinja2 |
| F6.10 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП, Google Forms | pandas |

Подытог F6: 10 процессов, все полностью автоматизированы. Интеграции: 1С ЗУП, Google Forms, турникет API, Telegram. Основной стек: Python (pandas, Jinja2, numpy), PostgreSQL. Следующий блок: F7.01–F7.10 (по запросу).

🧱 Процесс F7.01: Регистрация входящего документа

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать входящий документ в журнале |
| Инициатор | Делопроизводство |
| Входные данные | • Email/ЭДО с документом (PDF) |
| Парсинг | • IMAP/ЭДО → метаданные (номер, дата) |
| Шаги | 1. BLDR → авто-регистрация 2. Присвоение номера 3. Распределение по ролям |
| Выходные данные | • Запись в 1С ДО (журнал) • JSON (/docs/incoming_{номер}.json) |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ Р 7.0.97-2016 – регистрация • Шаблон – /templates/incoming_log.xlsx |
| SLA | 1 ч на регистрацию |
| Технологический стек | Python (imaplib, PyMuPDF), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. poller.py → email/ЭДО → файл 2. metadata_extractor.py → номер/дата 3. registrar.py → POST 1С ДО 4. distributor.py → роли в БД |
| Контрольные точки / метрики | • Документ загружен • Номер присвоен • Журнал обновлён |

🧱 Процесс F7.02: Согласование проекта договора

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Согласовать проект договора с правками |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • Проект договора (Word/PDF из F1.04) |
| Парсинг | • python-docx → track-changes |
| Шаги | 1. BLDR → цепочка согласования 2. Комментарии (Telegram) 3. Сборка финальной версии |
| Выходные данные | • Согласованный договор (/contract_agreed.docx) • Протокол в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 421 – согласование • Шаблон – /templates/agreement_chain.json |
| SLA | 2 дня на цепочку |
| Технологический стек | Python (python-docx), Telegram Bot, 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. reader.py → Word → изменения 2. chain_runner.py → опросы по ролям 3. merger.py → финальная версия 4. protocoler.py → 1С протокол |
| Контрольные точки / метрики | • Цепочка запущена • Все комментарии собраны • Версия собрана |

🧱 Процесс F7.03: Подписание договора (ЭЦП)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Наложить ЭЦП на договор |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • Согласованный договор (PDF из F7.02) |
| Парсинг | • PDF → метаданные |
| Шаги | 1. BLDR → ЭЦП (КриптоПро) 2. Проверка подписи 3. Архив |
| Выходные данные | • Подписанный PDF (/signed_contract.pdf) • Статус в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 63-ФЗ – ЭЦП • Шаблон – КриптоПро |
| SLA | 1 день на подпись |
| Технологический стек | Python (PyPDF2, КриптоПро SDK), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. preparer.py → PDF готов 2. signer.py → ЭЦП 3. verifier.py → валидация 4. archiver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • ЭЦП наложена • Подпись валидна • Архив в 1С |

🧱 Процесс F7.04: Отправка договора контрагенту

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Передать подписанный договор контрагенту |
| Инициатор | Делопроизводство |
| Входные данные | • Подписанный договор (PDF из F7.03) • Контакты (CRM) |
| Парсинг | • Чтение PDF (PyMuPDF) |
| Шаги | 1. BLDR → отправка ЭДО/email 2. Трекинг доставки 3. Уведомление |
| Выходные данные | • Копия в ЭДО (/sent_contract.pdf) • Лог в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 165.1 – отправка • Шаблон письма – /templates/send_template.html |
| SLA | 1 ч на отправку |
| Технологический стек | Python (SendGrid, Диадок API), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. attacher.py → PDF + контакты 2. sender.py → ЭДО/email 3. tracker.py → статус доставки 4. logger.py → 1С лог |
| Контрольные точки / метрики | • Отправка подтверждена • Доставка успешна • Лог обновлён |

🧱 Процесс F7.05: Архивное хранение договоров

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Архивировать договор в электронном хранилище |
| Инициатор | Делопроизводство |
| Входные данные | • Подписанный договор (PDF из F7.03) |
| Парсинг | • Метаданные (номер, дата) |
| Шаги | 1. BLDR → индексация 2. Загрузка в S3/1С ДО 3. Версионирование |
| Выходные данные | • Архив в S3 (/archive/contracts/{номер}.pdf) • Метаданные в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • Приказ Росархива № 236 – архив • Шаблон метаданных – /templates/archive_metadata.json |
| SLA | Автоматически после подписи |
| Технологический стек | Python (boto3, PyMuPDF), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. indexer.py → метаданные 2. uploader.py → S3 + версия 3. metadata_saver.py → 1С 4. notifier.py → подтверждение |
| Контрольные точки / метрики | • Файл архивирован • Метаданные сохранены • Версия зафиксирована |

🧱 Процесс F7.06: Ведение реестра претензий

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зарегистрировать претензию и отслеживать сроки |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • Претензия (PDF/email) |
| Парсинг | • OCR/email → текст, дата |
| Шаги | 1. BLDR → создание записи 2. Установка дедлайнов 3. Напоминания |
| Выходные данные | • Реестр (/claims_registry.xlsx) • Запись в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 720 – претензии • Шаблон – /templates/claims_log.xlsx |
| SLA | 1 день на регистрацию |
| Технологический стек | Python (Tesseract, pandas), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. parser.py → претензия → детали 2. registry_creator.py → строка в Excel 3. deadline_setter.py → +30 дней 4. saver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Запись создана • Дедлайн установлен • Реестр обновлён |

🧱 Процесс F7.07: Подготовка ответа на претензию

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Составить и оформить ответ на претензию |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • Претензия (из F7.06) • Документы проекта |
| Парсинг | • Текст претензии (PyMuPDF) |
| Шаги | 1. BLDR → шаблон + факты 2. LLM для черновика (Yandex GPT) 3. Согласование |
| Выходные данные | • Ответ (/claim_response_{номер}.docx) • Отправка |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 314 – сроки ответа • Шаблон – /templates/response_template.docx |
| SLA | 10 дней от претензии |
| Технологический стек | Python (Jinja2, python-docx), Yandex GPT API |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. analyzer.py → претензия → ключевые пункты 2. drafter.py → LLM → черновик 3. filler.py → шаблон → docx 4. approver.py → согласование |
| Контрольные точки / метрики | • Черновик сгенерирован • Согласование завершено • Ответ готов |

🧱 Процесс F7.08: Регистрация изменений в договоре

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать допсоглашение в реестре |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • ДС (PDF из F1.10) |
| Парсинг | • Извлечение изменений (diff PDF) |
| Шаги | 1. BLDR → обновление реестра 2. Прикрепление ДС 3. Уведомление |
| Выходные данные | • Обновлённый реестр (/contract_changes.xlsx) • Запись в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 452 – изменения • Шаблон – /templates/changes_log.xlsx |
| SLA | 1 день после ДС |
| Технологический стек | Python (PyPDF2, pandas), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. differ.py → старый/новый → изменения 2. updater.py → реестр + строка 3. attacher.py → PDF в S3 4. saver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Изменения извлечены • Реестр обновлён • Уведомление отправлено |

🧱 Процесс F7.09: Продление договора

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Оформить продление срока договора |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • Договор (из F7.05) • Заявка на продление (JSON) |
| Парсинг | • JSON → новая дата |
| Шаги | 1. BLDR → ДС на продление 2. Согласование + подпись 3. Обновление реестра |
| Выходные данные | • ДС продления (/extension_addendum.pdf) • Обновление в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 610 – продление • Шаблон – /templates/extension_template.docx |
| SLA | 5 дней на оформление |
| Технологический стек | Python (Jinja2, Диадок API), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. extender.py → дата + шаблон → docx 2. approver.py → согласование 3. signer.py → ЭЦП + ЭДО 4. updater.py → 1С дата |
| Контрольные точки / метрики | • ДС сгенерировано • Подписано • Дата обновлена |

🧱 Процесс F7.10: Расторжение договора

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Оформить расторжение с актами сверки |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • Заявление (JSON) • Акт сверки (из F1.17) |
| Парсинг | • JSON → основания |
| Шаги | 1. BLDR → ДС расторжения 2. Приложения (сверка) 3. Подпись + архив |
| Выходные данные | • ДС расторжения (/termination_addendum.pdf) • Статус «Расторгнут» в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 450 – расторжение • Шаблон – /templates/termination_template.docx |
| SLA | 10 дней на расторжение |
| Технологический стек | Python (Jinja2, WeasyPrint), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. generator.py → основания + шаблон → PDF 2. attacher.py → сверка 3. signer.py → ЭЦП 4. closer.py → 1С статус |
| Контрольные точки / метрики | • ДС создано • Приложения прикреплены • Статус изменён |

Итог по F7.01–F7.10

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F7.01 | Полностью автоматизирован | 1С ДО, Email/ЭДО | imaplib, PyMuPDF |
| F7.02 | Полностью автоматизирован | 1С ДО, Telegram | python-docx |
| F7.03 | Полностью автоматизирован | 1С ДО | PyPDF2, КриптоПро |
| F7.04 | Полностью автоматизирован | 1С ДО, ЭДО/Email | SendGrid, Диадок API |
| F7.05 | Полностью автоматизирован | 1С ДО, S3 | boto3 |
| F7.06 | Полностью автоматизирован | 1С ДО | Tesseract, pandas |
| F7.07 | Полностью автоматизирован | - | Jinja2, Yandex GPT |
| F7.08 | Полностью автоматизирован | 1С ДО | PyPDF2, pandas |
| F7.09 | Полностью автоматизирован | 1С ДО, ЭДО | Jinja2, Диадок API |
| F7.10 | Полностью автоматизирован | 1С ДО | Jinja2, WeasyPrint |

Подытог F7: 10 процессов, все полностью автоматизированы. Интеграции: 1С ДО, ЭДО, Email, Telegram, S3. Основной стек: Python (Jinja2, python-docx, PyMuPDF), PostgreSQL. Следующий блок: F8.01–F8.10 (по запросу).

🧱 Процесс F8.01: Разработка ППР (проекта производства работ)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Составить проект ППР для обеспечения безопасности работ |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • РД (PDF из F2.01) • Задания (JSON из F4.01) |
| Парсинг | • Чтение РД (PyMuPDF) → риски |
| Шаги | 1. BLDR → шаблон + риски 2. Расчёт мер (LLM) 3. Сбор подписей |
| Выходные данные | • ППР (/ppr_{объект}.pdf) • Запись в 1С |
| НПА/шаблоны | • СП 48.13330.2011 – ППР • Шаблон – /templates/ppr_template.docx |
| SLA | 3 дня на разработку |
| Технологический стек | Python (PyMuPDF, Jinja2), Yandex GPT API, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. risk_extractor.py → РД → список рисков 2. ppr_drafter.py → LLM → меры 3. assembler.py → docx → PDF + подписи 4. uploader.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Риски извлечены • ППР сгенерировано • Подписи собраны |

🧱 Процесс F8.02: Согласование ППР с заказчиком

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Получить одобрение ППР от заказчика |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • ППР (PDF из F8.01) |
| Парсинг | • Метаданные PDF |
| Шаги | 1. BLDR → отправка 2. Отслеживание ответа (ЭДО) 3. Фиксация статуса |
| Выходные данные | • Согласованный ППР (/agreed_ppr.pdf) • Статус в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 12.0.004-2015 – согласование • Шаблон письма – /templates/ppr_approve.html |
| SLA | 5 дней на согласование |
| Технологический стек | Python (SendGrid, Диадок API), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. sender.py → PDF + email/ЭДО 2. poller.py → статус ответа 3. fixer.py → обновление PDF 4. status_updater.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Отправка подтверждена • Одобрение получено • Статус изменён |

🧱 Процесс F8.03: Оформление наряд-допуска

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Выдать наряд на выполнение работ с допуском |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Задание (JSON из F4.01) • ППР (из F8.01) |
| Парсинг | • JSON → работы/риски |
| Шаги | 1. BLDR → заполнение формы 2. ЭЦП ОТ 3. Рассылка бригаде |
| Выходные данные | • Наряд (/permit_{номер}.pdf) • Лог в 1С |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минтруда № 772н – наряды • Шаблон – /templates/permit_template.docx |
| SLA | 30 мин до смены |
| Технологический стек | Python (Jinja2, КриптоПро), Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. filler.py → JSON + ППР → docx 2. signer.py → ЭЦП 3. sender.py → PDF + Telegram 4. logger.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Форма заполнена • ЭЦП наложена • Рассылка отправлена |

🧱 Процесс F8.04: Проведение инструктажа

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать проведение инструктажа |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Наряд (PDF из F8.03) • Участники (список) |
| Парсинг | • PDF → работы |
| Шаги | 1. BLDR → журнал 2. Электронные подписи 3. Архив |
| Выходные данные | • Журнал (/briefing_{дата}.pdf) • Запись в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 12.0.230-2007 – инструктажи • Шаблон – /templates/briefing_template.xlsx |
| SLA | Перед работами |
| Технологический стек | Python (PyMuPDF, pandas), КриптоПро, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. extractor.py → наряд → участники 2. journal_filler.py → Excel + подписи 3. pdf_generator.py → PDF 4. saver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Журнал заполнен • Подписи собраны • Архив сохранён |

🧱 Процесс F8.05: Проверка знаний по охране труда

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести тест и выдать удостоверение |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Сотрудник (ID из 1С ЗУП) • Тесты (JSON) |
| Парсинг | • ID → профиль |
| Шаги | 1. BLDR → тест в Telegram-бот 2. Оценка результатов 3. Удостоверение |
| Выходные данные | • Удостоверение (/ot_certificate_{ID}.pdf) • Обновление 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минтруда № 36н – проверка • Шаблон – /templates/certificate_template.docx |
| SLA | Ежегодно |
| Технологический стек | Python (Jinja2), Telegram Bot, 1С ЗУП REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. profiler.py → 1С → тесты 2. tester.py → бот → баллы 3. evaluator.py → pass/fail 4. cert_generator.py → PDF + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Тест проведён • Результат оценён • Удостоверение выдано |

🧱 Процесс F8.06: Оформление акта НС (несчастный случай)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать и оформить НС |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Уведомление (JSON/фото) |
| Парсинг | • JSON → детали инцидента |
| Шаги | 1. BLDR → форма H-1 2. Сбор подписей 3. Отправка в ФСС |
| Выходные данные | • Акт (/ns_act_{номер}.pdf) • Запись в 1С |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минтруда № 758н – НС • Шаблон – /templates/ns_form_h1.docx |
| SLA | 24 ч на оформление |
| Технологический стек | Python (Jinja2, Tesseract), 1С REST, ФСС API |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. parser.py → JSON + фото → детали 2. form_filler.py → docx → PDF 3. signer_collector.py → подписи 4. sender.py → ФСС + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Форма заполнена • Подписи собраны • Отправлено в ФСС |

🧱 Процесс F8.07: Проведение аудита качества

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести аудит и зафиксировать |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Чек-лист (Excel) • Объект (из F1) |
| Парсинг | • Чтение чек-листа (pandas) |
| Шаги | 1. BLDR → мобильный аудит (Telegram) 2. Оценка по пунктам 3. Отчёт |
| Выходные данные | • Акт аудита (/audit_act_{дата}.pdf) • БД в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ ISO 9001 – аудит • Шаблон – /templates/audit_checklist.xlsx |
| SLA | Ежемесячно |
| Технологический стек | Python (pandas, WeasyPrint), Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. checklist_sender.py → Telegram 2. evaluator.py → ответы → scores 3. reporter.py → PDF 4. saver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Аудит проведён • Scores рассчитаны • Отчёт сохранён |

🧱 Процесс F8.08: Оформление акта брака

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать брак и дефекты |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Фото/описание (Telegram) |
| Парсинг | • OCR фото (Tesseract) |
| Шаги | 1. BLDR → акт + ведомость 2. Подписи 3. Корректировка |
| Выходные данные | • Акт (/defect_act_{номер}.pdf) • Ведомость в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 18321.2-80 – брак • Шаблон – /templates/defect_act.docx |
| SLA | 1 день на оформление |
| Технологический стек | Python (Tesseract, Jinja2), Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. receiver.py → Telegram → фото 2. ocr_parser.py → дефекты 3. act_generator.py → PDF 4. updater.py → 1С ведомость |
| Контрольные точки / метрики | • Дефект распознан • Акт создан • Ведомость обновлена |

🧱 Процесс F8.09: Устранение брака

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Организовать и зафиксировать устранение |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Акт брака (PDF из F8.08) |
| Парсинг | • Извлечение дефектов |
| Шаги | 1. BLDR → план устранения 2. Контроль (Telegram) 3. Повторная проверка |
| Выходные данные | • Отчёт устранения (/fix_report.pdf) • Закрытие в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ ISO 9001 – корректировка • Шаблон – /templates/fix_plan.docx |
| SLA | 3 дня на устранение |
| Технологический стек | Python (PyMuPDF, Jinja2), Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. extractor.py → акт → план 2. planner.py → шаги + сроки 3. monitor.py → Telegram контроль 4. closer.py → отчёт + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • План создан • Устранение подтверждено • Закрыто в 1С |

🧱 Процесс F8.10: Сертификация готовой продукции

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести испытания и выдать сертификат |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Продукция (из F4.08) • Протоколы (JSON) |
| Парсинг | • JSON → параметры |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт соответствия 2. Генерация протокола 3. Сертификат |
| Выходные данные | • Сертификат (/cert_{номер}.pdf) • Запись в 1С |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 184-ФЗ – техрегламенты • Шаблон – /templates/cert_template.docx |
| SLA | 2 дня на сертификацию |
| Технологический стек | Python (numpy, Jinja2), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. param_reader.py → JSON → нормы 2. tester.py → расчёт pass/fail 3. protocol_generator.py → PDF 4. cert_saver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Параметры проверены • Протокол создан • Сертификат выдан |

Итог по F8.01–F8.10

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F8.01 | Полностью автоматизирован | 1С | PyMuPDF, Yandex GPT |
| F8.02 | Полностью автоматизирован | 1С, ЭДО | Диадок API |
| F8.03 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | КриптоПро |
| F8.04 | Полностью автоматизирован | 1С | PyMuPDF |
| F8.05 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП, Telegram | Jinja2 |
| F8.06 | Полностью автоматизирован | 1С, ФСС API | Tesseract |
| F8.07 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | pandas |
| F8.08 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | Tesseract |
| F8.09 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | PyMuPDF |
| F8.10 | Полностью автоматизирован | 1С | numpy |

Подытог F8: 10 процессов, все полностью автоматизированы. Интеграции: 1С, ЭДО, Telegram, ФСС API. Основной стек: Python (Jinja2, PyMuPDF, Tesseract), PostgreSQL. Следующий блок: F9.01–F9.10 (по запросу).

🧱 Процесс F9.01: Утверждение стратегического плана

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать утверждённый стратегический план на год |
| Инициатор | Гендир |
| Входные данные | • Проект плана (Word/PDF) • Протокол совета (JSON) |
| Парсинг | • Чтение Word (python-docx) → разделы |
| Шаги | 1. BLDR → подпись гендира (ЭЦП) 2. Рассылка участникам 3. Архив |
| Выходные данные | • Утверждённый план (/strategic_plan.pdf) • Запись в 1С |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 208-ФЗ – управление • Шаблон – /templates/strategic_template.docx |
| SLA | 1 день на утверждение |
| Технологический стек | Python (python-docx, КриптоПро), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. reader.py → Word → метаданные 2. signer.py → ЭЦП 3. distributor.py → email 4. archiver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Подпись наложена • Рассылка завершена • Архив в 1С |

🧱 Процесс F9.02: Формирование годового бюджета

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Собрать и утвердить бюджет компании |
| Инициатор | Финдир |
| Входные данные | • Заявки отделов (Excel) • Сценарии (JSON) |
| Парсинг | • Чтение Excel (pandas) → суммы |
| Шаги | 1. BLDR → агрегация 2. Расчёт сценариев (оптимистичный/базовый) 3. Утверждение |
| Выходные данные | • Бюджет (/annual_budget.xlsx) • Загрузка в 1С |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 66н – бюджетирование • Шаблон – /templates/budget_template.xlsx |
| SLA | 5 дней на формирование |
| Технологический стек | Python (pandas, numpy), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. aggregator.py → Excel → totals 2. scenarizer.py → базовый + ±20% 3. approver.py → финдир 4. loader.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Заявки агрегированы • Сценарии рассчитаны • Бюджет утверждён |

🧱 Процесс F9.03: Капитальные вложения (КВ) планирование

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Оценить и спланировать КВ |
| Инициатор | Финдир |
| Входные данные | • Заявки (Excel от отделов) |
| Парсинг | • Pandas → проекты, NPV |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт окупаемости 2. Приоритизация 3. Включение в бюджет |
| Выходные данные | • План КВ (/capex_plan.xlsx) • Обновление бюджета в 1С |
| НПА/шаблоны | • ПБУ 6/01 – КВ • Шаблон – /templates/capex_template.xlsx |
| SLA | 3 дня на планирование |
| Технологический стек | Python (pandas, numpy-financial), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. importer.py → заявки → DataFrame 2. npv_calculator.py → окупаемость 3. priorizer.py → top по ROI 4. integrator.py → 1С бюджет |
| Контрольные точки / метрики | • NPV рассчитаны • Приоритизация завершена • План интегрирован |

🧱 Процесс F9.04: Управление портфелем проектов

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Приоритизировать и отслеживать проекты |
| Инициатор | PMO |
| Входные данные | • Проекты (JSON из F1.01) • Риски (из F9.08) |
| Парсинг | • JSON → статусы |
| Шаги | 1. BLDR → матрица приоритетов 2. Ежемесячный обзор 3. Корректировки |
| Выходные данные | • Портфель (/portfolio_matrix.xlsx) • Обновление в 1С |
| НПА/шаблоны | • PMBOK Guide – портфель • Шаблон – /templates/portfolio_template.xlsx |
| SLA | Ежемесячно |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. fetcher.py → проекты + риски 2. matrix_builder.py → score (риск/выгода) 3. reviewer.py → ручной ввод 4. updater.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Матрица построена • Приоритеты назначены • 1С обновлён |

🧱 Процесс F9.05: Проведение ежемесячного КУГ (корпоративного управленческого совещания)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Зафиксировать повестку и протокол КУГ |
| Инициатор | Гендир |
| Входные данные | • Повестка (PowerPoint/JSON) |
| Парсинг | • JSON → пункты |
| Шаги | 1. BLDR → шаблон протокола 2. Запись решений (Telegram) 3. Рассылка |
| Выходные данные | • Протокол (/kug_protocol_{месяц}.pdf) • Задачи в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ Р ИСО 9001 – совещания • Шаблон – /templates/kug_protocol.docx |
| SLA | 1 день после КУГ |
| Технологический стек | Python (Jinja2, WeasyPrint), Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. agenda_reader.py → пункты 2. protocol_filler.py → решения из Telegram 3. pdf_generator.py → PDF 4. task_distributor.py → 1С задачи |
| Контрольные точки / метрики | • Протокол заполнен • Решения зафиксированы • Задачи распределены |

🧱 Процесс F9.06: Утверждение ключевых индикаторов (KPI)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Установить KPI для отделов |
| Инициатор | HR / гендир |
| Входные данные | • Сводная таблица (Excel) |
| Парсинг | • Pandas → индикаторы |
| Шаги | 1. BLDR → валидация SMART 2. Утверждение гендира 3. Рассылка |
| Выходные данные | • KPI-таблица (/kpi_table.xlsx) • Загрузка в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ Р ИСО 9001 – KPI • Шаблон – /templates/kpi_template.xlsx |
| SLA | 2 дня на утверждение |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. validator.py → SMART-check 2. approver.py → гендир 3. exporter.py → Excel 4. loader.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Валидация passed • Утверждено • Таблица загружена |

🧱 Процесс F9.07: Внутренний аудит процессов

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести аудит и акт |
| Инициатор | Внутренний аудит |
| Входные данные | • Чек-листы (Excel) |
| Парсинг | • Pandas → пункты |
| Шаги | 1. BLDR → проведение (Telegram) 2. Оценка 3. Рекомендации |
| Выходные данные | • Акт (/audit_act_{дата}.pdf) • Рекомендации в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ Р ИСО 19011 – аудит • Шаблон – /templates/audit_checklist.xlsx |
| SLA | 3 дня на аудит |
| Технологический стек | Python (pandas, WeasyPrint), Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. checklist_sender.py → Telegram 2. evaluator.py → scores 3. recommender.py → LLM текст 4. act_generator.py → PDF + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Аудит проведён • Акт создан • Рекомендации сохранены |

🧱 Процесс F9.08: Управление рисками компании

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Обновить реестр рисков и митигации |
| Инициатор | Риск-менеджер |
| Входные данные | • Реестр (Excel) |
| Парсинг | • Pandas → риски |
| Шаги | 1. BLDR → оценка (вероятность/impact) 2. План митигации 3. Обзор |
| Выходные данные | • Реестр (/risk_register.xlsx) • Обновление в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ Р ИСО 31000 – риски • Шаблон – /templates/risk_template.xlsx |
| SLA | Ежеквартально |
| Технологический стек | Python (pandas, numpy), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. loader.py → Excel → DataFrame 2. assessor.py → score = prob * impact 3. mitigator.py → планы 4. saver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Оценки обновлены • Планы добавлены • Реестр сохранён |

🧱 Процесс F9.09: Управление репутацией/PR

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Мониторить и отчитаться по PR |
| Инициатор | Маркетинг |
| Входные данные | • СМИ-мониторинг (API) |
| Парсинг | • API → упоминания |
| Шаги | 1. BLDR → анализ тональности 2. Отчёт 3. Действия |
| Выходные данные | • Отчёт (/pr_report_{месяц}.xlsx) • Лог в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ Р 7.0.5-2008 – PR • Шаблон – /templates/pr_template.xlsx |
| SLA | Ежемесячно |
| Технологический стек | Python (requests, Yandex GPT), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. monitor.py → API → тексты 2. sentiment_analyzer.py → тон 3. reporter.py → Excel 4. logger.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Упоминания собраны • Тональность рассчитана • Отчёт готов |

🧱 Процесс F9.10: Подготовка годового отчёта для собственника

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Собрать консолидированную отчётность |
| Инициатор | Финдир |
| Входные данные | • ОПУ/баланс (из F5.10) |
| Парсинг | • Pandas → ключевые метрики |
| Шаги | 1. BLDR → консолидация 2. Визуализация 3. Утверждение |
| Выходные данные | • Отчёт (/annual_owner_report.pdf) • Архив в 1С |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 208-ФЗ – отчёты • Шаблон – /templates/owner_report_template.docx |
| SLA | 2 месяца после года |
| Технологический стек | Python (pandas, matplotlib, WeasyPrint), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. consolidator.py → данные → метрики 2. visualizer.py → графики 3. generator.py → PDF 4. archiver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Данные консолидированы • Отчёт сгенерирован • Утверждён |

Итог по F9.01–F9.10

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F9.01 | Полностью автоматизирован | 1С | python-docx, КриптоПро |
| F9.02 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas, numpy |
| F9.03 | Полностью автоматизирован | 1С | numpy-financial |
| F9.04 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas |
| F9.05 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | Jinja2 |
| F9.06 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas |
| F9.07 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | Yandex GPT |
| F9.08 | Полностью автоматизирован | 1С | numpy |
| F9.09 | Полностью автоматизирован | 1С | Yandex GPT |
| F9.10 | Полностью автоматизирован | 1С | matplotlib |

Подытог F9: 10 процессов, все полностью автоматизированы. Интеграции: 1С, Telegram. Основной стек: Python (pandas, Jinja2, numpy), PostgreSQL. Все 109 процессов описаны.

🧱 Процесс F4.09: Планирование ресурсов производства

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Определить и распределить ресурсы (оборудование, материалы, персонал) для производства на основе плана |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • Календарный план (из F1.07) • ВоМ (JSON из F2.04) |
| Парсинг | • Чтение JSON/Excel (pandas) → требования ресурсов |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт загрузки (networkx для зависимостей) 2. Распределение по бригадам 3. Уведомление (Telegram) |
| Выходные данные | • План ресурсов (/resource_plan.xlsx) • Обновление в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 14.0.05-2006 – планирование ресурсов • Шаблон – /templates/resource_template.xlsx |
| SLA | 1 день на планирование |
| Технологический стек | Python (pandas, networkx), 1С REST, Telegram Bot |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. reader.py → план + ВоМ → DataFrame 2. allocator.py → загрузка по зависимостям 3. exporter.py → Excel 4. notifier.py → Telegram + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Требования парсированы • Распределение завершено • Загрузка ≤100% |

🧱 Процесс F4.10: Контроль качества работ

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Проверить соответствие выполненных работ нормам и стандартам качества |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • Акт выполнения (PDF из F4.04) • Нормы (справочник Excel) |
| Парсинг | • OCR PDF (Tesseract) → объёмы/параметры |
| Шаги | 1. BLDR → сверка с нормами 2. Флаги несоответствий 3. Отчёт и корректировка |
| Выходные данные | • Отчёт качества (/quality_check.pdf) • Флаги в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ ISO 9001 – контроль качества • Шаблон – /templates/quality_checklist.xlsx |
| SLA | 1 день на проверку |
| Технологический стек | Python (Tesseract, pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. ocr_extractor.py → PDF → параметры 2. comparator.py → нормы → флаги 3. reporter.py → PDF 4. updater.py → 1С флаги |
| Контрольные точки / метрики | • Параметры извлечены • Несоответствия флагированы • % соответствия ≥95% |

🧱 Процесс F4.11: Формирование отчётов по прогрессу производства

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сгенерировать отчёты о прогрессе на основе данных расхода и выполнения |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • Данные расхода (из F4.07) • Выполнение (JSON из F4.04) |
| Парсинг | • Pandas → агрегация % прогресса |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт KPI (прогресс, отклонения) 2. Визуализация (Gantt) 3. Рассылка |
| Выходные данные | • Отчёт (/progress_report_{неделя}.xlsx) • Дашборд в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 14.0.05-2006 – отчётность • Шаблон – /templates/progress_template.xlsx |
| SLA | Еженедельно, пятница |
| Технологический стек | Python (pandas, matplotlib), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. aggregator.py → расход + выполнение → % 2. kpi_calculator.py → отклонения 3. visualizer.py → Gantt в Excel 4. sender.py → email + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Данные агрегированы • KPI рассчитаны • Отчёт отправлен |

🧱 Процесс F4.12: Синхронизация производства с ERP-мониторингом

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Обеспечить реал-тайм синхронизацию данных производства с ERP |
| Инициатор | ПТО |
| Входные данные | • Данные производства (JSON из F4.04/F4.07) • ERP-запросы (1С API) |
| Парсинг | • JSON → payload для API |
| Шаги | 1. BLDR → webhook-триггер 2. Batch-синхронизация 3. Лог ошибок |
| Выходные данные | • Синхронизированные данные в 1С • Лог (/sync_log.json) |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минэкономразвития № 471 – интеграция • Шаблон – /templates/sync_mapping.json |
| SLA | Реал-тайм, <5 мин задержка |
| Технологический стек | Python (requests, FastAPI), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. trigger.py → webhook → JSON 2. mapper.py → payload для 1С 3. syncer.py → POST batch 4. logger.py → ошибки в JSON |
| Контрольные точки / метрики | • Данные отправлены • Синхронизация успешна (≥99%) • Лог обновлён |

Итог по F4.09–F4.12

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F4.09 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | networkx |
| F4.10 | Полностью автоматизирован | 1С | Tesseract |
| F4.11 | Полностью автоматизирован | 1С | matplotlib |
| F4.12 | Полностью автоматизирован | 1С | FastAPI |

🧱 Процесс F5.11: Управление кредиторской задолженностью

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Отслеживать и минимизировать кредиторку поставщикам |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • Счета поставщиков (из F3.16) • Платежи (из F5.04) |
| Парсинг | • Pandas → реестр долгов |
| Шаги | 1. BLDR → ежедневный отчёт 2. Напоминания о платежах 3. Прогноз |
| Выходные данные | • Реестр (/creditors_report.xlsx) • Обновление 1С |
| НПА/шаблоны | • ПБУ 15/2008 – задолженность • Шаблон – /templates/creditors_template.xlsx |
| SLA | Ежедневно |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. fetcher.py → счета + платежи 2. reporter.py → Excel реестр 3. reminder.py → email по срокам 4. updater.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Реестр сформирован • Напоминания отправлены • % просрочки <5% |

🧱 Процесс F5.12: Бюджетный контроль

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Мониторить отклонения от бюджета ежемесячно |
| Инициатор | Финдир |
| Входные данные | • Факт (из F5.07) • План (из F1.08) |
| Парсинг | • Pandas → сравнение |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт variance 2. Анализ причин 3. Корректировки |
| Выходные данные | • Отчёт контроля (/budget_control.xlsx) • Корректировки в 1С |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 66н – контроль • Шаблон – /templates/variance_template.xlsx |
| SLA | 10 число месяца |
| Технологический стек | Python (pandas, numpy), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. comparer.py → план vs факт → % отклонений 2. analyzer.py → причины (LLM) 3. reporter.py → Excel 4. adjuster.py → 1С корректировки |
| Контрольные точки / метрики | • Отклонения рассчитаны • Анализ завершён • Корректировки применены |

🧱 Процесс F5.13: Управление налогами

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Рассчитать и подать налоговые декларации |
| Инициатор | Бухгалтерия |
| Входные данные | • Обороты (из F5.05) • Нормы (справочник) |
| Парсинг | • Pandas → база налогообложения |
| Шаги | 1. BLDR → расчёт (НДС, прибыль) 2. Формирование форм 3. Отправка ФНС |
| Выходные данные | • Декларации (/tax_forms.xml) • Архив в 1С |
| НПА/шаблоны | • НК РФ – налоги • Шаблон – XML schema ФНС |
| SLA | Квартально |
| Технологический стек | Python (pandas, xml.etree), 1С-Отчётность API |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. base_calculator.py → обороты → база 2. tax_computer.py → ставки → суммы 3. form_generator.py → XML 4. sender.py → ФНС + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • База рассчитана • Формы сгенерированы • Отправлено |

🧱 Процесс F5.14: Финансовое прогнозирование

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Прогнозировать cash flow на основе исторических данных с ML |
| Инициатор | Финдир |
| Входные данные | • Исторические ДДС (Excel из F5.01) • Тренды (pandas) |
| Парсинг | • Pandas → временные ряды |
| Шаги | 1. BLDR → ML-модель (ARIMA/scikit-learn) 2. Прогноз на 12 мес 3. Сценарии |
| Выходные данные | • Прогноз (/cashflow_forecast_ml.xlsx) • Обновление 1С |
| НПА/шаблоны | • Приказ Минфина № 66н – прогнозирование • Шаблон – /templates/forecast_template.xlsx |
| SLA | Ежеквартально |
| Технологический стек | Python (pandas, scikit-learn), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. series_builder.py → исторические данные 2. model_trainer.py → ARIMA fit 3. forecaster.py → прогноз + сценарии 4. exporter.py → Excel + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Модель обучена • Прогноз сгенерирован • Точность >85% (backtest) |

Итог по F5.11–F5.14

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F5.11 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas |
| F5.12 | Полностью автоматизирован | 1С | Yandex GPT |
| F5.13 | Полностью автоматизирован | 1С, ФНС API | xml.etree |
| F5.14 | Полностью автоматизирован | 1С | scikit-learn |

🧱 Процесс F6.11: Onboarding новых сотрудников

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Интегрировать новых сотрудников с помощью персонализированного плана |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Данные найма (JSON из CRM) • Роль (1С ЗУП) |
| Парсинг | • JSON → навыки/роль |
| Шаги | 1. BLDR → генерация плана (шаги, документы) 2. Рассылка (email/Telegram) 3. Трекинг прогресса |
| Выходные данные | • План (/onboarding_plan_{ID}.pdf) • Обновление 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • ТК РФ ст. 68 – приём • Шаблон – /templates/onboarding_template.docx |
| SLA | 1 день на план |
| Технологический стек | Python (Jinja2), 1С ЗУП REST, Telegram Bot |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. role_analyzer.py → JSON → шаги 2. plan_generator.py → PDF 3. tracker.py → прогресс в БД 4. updater.py → 1С статус |
| Контрольные точки / метрики | • План сгенерирован • Рассылка отправлена • Прогресс трекится |

🧱 Процесс F6.12: Управление талантами и ротацией

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Планировать ротацию и развитие талантов |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Оценки (из F6.10) • Вакансии (1С ЗУП) |
| Парсинг | • Pandas → матчинг |
| Шаги | 1. BLDR → матрица талантов 2. План ротации 3. Уведомления |
| Выходные данные | • Матрица (/talent_matrix.xlsx) • План в 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • ТК РФ ст. 72 – перемещения • Шаблон – /templates/talent_template.xlsx |
| SLA | Ежеквартально |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С ЗУП REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. matcher.py → оценки + вакансии 2. matrix_builder.py → Excel 3. planner.py → ротация 4. saver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Матчинг выполнен • План создан • % покрытия талантами |

🧱 Процесс F6.13: Обучение compliance

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Обучить сотрудников нормам и выдать сертификаты ежегодно |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Список (1С ЗУП) • Курсы (JSON) |
| Парсинг | • JSON → темы |
| Шаги | 1. BLDR → тест/курс в боте 2. Сертификат при pass 3. Трекинг |
| Выходные данные | • Сертификат (/compliance_cert_{ID}.pdf) • Обновление 1С ЗУП |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 273-ФЗ – образование • Шаблон – /templates/compliance_cert.docx |
| SLA | Ежегодно |
| Технологический стек | Python (Jinja2), Telegram Bot, 1С ЗУП REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. course_sender.py → бот → тест 2. evaluator.py → pass/fail 3. cert_generator.py → PDF 4. updater.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Тест проведён • Сертификат выдан • % pass ≥90% |

🧱 Процесс F6.14: Выходные интервью и offboarding

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести интервью при увольнении и передать дела |
| Инициатор | HR |
| Входные данные | • Увольнение (из F6.09) • Форма интервью (Google Forms) |
| Парсинг | • JSON формы → отзывы |
| Шаги | 1. BLDR → план передачи дел 2. Анализ отзывов 3. Архив |
| Выходные данные | • Отчёт (/offboarding_report_{ID}.pdf) • Передача в 1С ЗУP |
| НПА/шаблоны | • ТК РФ ст. 84.1 – увольнение • Шаблон – /templates/offboarding_template.docx |
| SLA | 3 дня после заявления |
| Технологический стек | Python (Jinja2), Google Forms API, 1С ЗУП REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. form_reader.py → отзывы 2. handover_planner.py → план 3. analyzer.py → ключевые insights 4. reporter.py → PDF + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Интервью проведено • План передачи создан • Отчёт архивирован |

Итог по F6.11–F6.14

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F6.11 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП, Telegram | Jinja2 |
| F6.12 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП | pandas |
| F6.13 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП, Telegram | Jinja2 |
| F6.14 | Полностью автоматизирован | 1С ЗУП, Google Forms | Jinja2 |

🧱 Процесс F7.11: Мониторинг юридического compliance

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Проверить договоры на соответствие нормам ежеквартально |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • Договоры (PDF из F7.05) • Нормы (справочник) |
| Парсинг | • Pandas → ключевые条款 |
| Шаги | 1. BLDR → авто-проверка 2. Флаги нарушений 3. Отчёт |
| Выходные данные | • Отчёт compliance (/legal_check.xlsx) • Флаги в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 115-ФЗ – compliance • Шаблон – /templates/legal_checklist.xlsx |
| SLA | Ежеквартально |
| Технологический стек | Python (pandas, PyMuPDF), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. extractor.py → PDF →条款 2. checker.py → нормы → флаги 3. reporter.py → Excel 4. updater.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Договоры парсированы • Нарушения флагированы • % compliance ≥95% |

🧱 Процесс F7.12: Управление циклом договора

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Отслеживать этапы жизненного цикла договора |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • Договор (JSON из F7.03) • Этапы (workflow) |
| Парсинг | • JSON → статус |
| Шаги | 1. BLDR → BPMN-workflow (Camunda) 2. Авто-триггеры 3. Уведомления |
| Выходные данные | • Журнал этапов (/contract_cycle_log.xlsx) • Статус в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ – цикл договора • Шаблон – /templates/cycle_workflow.bpmn |
| SLA | Автоматически |
| Технологический стек | Python (Camunda API), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. status_reader.py → JSON 2. workflow_runner.py → Camunda этапы 3. triggerer.py → уведомления 4. logger.py → Excel + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Workflow запущен • Этапы трекятся • Уведомления timely |

🧱 Процесс F7.13: Управление претензионной работой

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Организовать претензионную переписку и урегулирование |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • Претензии (из F7.06) • Ответы (из F7.07) |
| Парсинг | • Pandas → цепочка |
| Шаги | 1. BLDR → трекинг переписки 2. Эскалация 3. Закрытие |
| Выходные данные | • Досье (/claim_dossier_{номер}.pdf) • Закрытие в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • ГК РФ ст. 720 – претензии • Шаблон – /templates/claim_dossier.docx |
| SLA | 30 дней на урегулирование |
| Технологический стек | Python (pandas, Jinja2), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. chain_builder.py → претензия + ответы 2. escalator.py → сроки → alert 3. closer.py → досье PDF 4. updater.py → 1С статус |
| Контрольные точки / метрики | • Переписка трекится • Эскалация timely • % урегулировано |

🧱 Процесс F7.14: Защита данных

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Сканировать и логировать чувствительную информацию |
| Инициатор | Юрист |
| Входные данные | • Документы (PDF из F7.05) • Политики (JSON) |
| Парсинг | • Pandas → сканирование на PII |
| Шаги | 1. BLDR → DLP-сканирование 2. Лог инцидентов 3. Уведомления |
| Выходные данные | • Лог (/data_protection_log.xlsx) • Флаги в 1С ДО |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 152-ФЗ – персональные данные • Шаблон – /templates/dlp_checklist.xlsx |
| SLA | Постоянно |
| Технологический стек | Python (pandas, regex для PII), 1С ДО REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. scanner.py → PDF → PII флаги 2. logger.py → инциденты в Excel 3. notifier.py → alert 4. updater.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Сканирование выполнено • Лог обновлён • % флагов обработано |

Итог по F7.11–F7.14

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F7.11 | Полностью автоматизирован | 1С ДО | PyMuPDF |
| F7.12 | Полностью автоматизирован | 1С ДО | Camunda API |
| F7.13 | Полностью автоматизирован | 1С ДО | Jinja2 |
| F7.14 | Полностью автоматизирован | 1С ДО | regex |

🧱 Процесс F8.11: Экологический compliance

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Обеспечить соответствие работ экологическим нормам |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Работы (JSON из F4.01) • Нормы (справочник) |
| Парсинг | • Pandas → воздействие |
| Шаги | 1. BLDR → оценка рисков 2. Меры (LLM) 3. Отчёт |
| Выходные данные | • Отчёт (/eco_compliance.xlsx) • План в 1С |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 7-ФЗ – охрана ОС • Шаблон – /templates/eco_assessment.xlsx |
| SLA | Ежемесячно |
| Технологический стек | Python (pandas, Yandex GPT), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. assessor.py → работы + нормы → риски 2. mitigator.py → LLM меры 3. reporter.py → Excel 4. planner.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Риски оценены • Меры предложены • % compliance ≥90% |

🧱 Процесс F8.12: Мониторинг ОТ-оборудования

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Отслеживать состояние СИЗ и оборудования |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Инвентарь (1С) • Проверки (JSON) |
| Парсинг | • Pandas → статусы |
| Шаги | 1. BLDR → напоминания о проверках 2. Лог 3. Замены |
| Выходные данные | • Лог (/ot_monitoring_log.xlsx) • Заказы в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ 12.4.011-89 – СИЗ • Шаблон – /templates/ot_log.xlsx |
| SLA | Ежемесячно |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. fetcher.py → инвентарь 2. reminder.py → проверки 3. logger.py → Excel 4. replacer.py → 1С заказы |
| Контрольные точки / метрики | • Напоминания отправлены • Лог обновлён • % годных ≥95% |

🧱 Процесс F8.13: Управление инцидентами

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Анализировать причины инцидентов и создавать отчёт |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Инцидент (JSON из F8.06) • Данные (фото/логи) |
| Парсинг | • Pandas → root cause |
| Шаги | 1. BLDR → анализ (5 Why) 2. Рекомендации 3. Отчёт в 24 ч |
| Выходные данные | • Отчёт (/incident_analysis.pdf) • Меры в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ Р ИСО 31010 – анализ • Шаблон – /templates/incident_template.docx |
| SLA | 24 часа |
| Технологический стек | Python (pandas, analyzer.py), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. parser.py → JSON → факты 2. root_causer.py → 5 Why 3. recommender.py → меры 4. reporter.py → PDF + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Анализ завершён • Рекомендации даны • Отчёт timely |

🧱 Процесс F8.14: Аудит экологии и отходов

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Провести аудит и утилизацию отходов |
| Инициатор | ОТ |
| Входные данные | • Отходы (JSON из F8.11) • Нормы утилизации |
| Парсинг | • Pandas → объёмы |
| Шаги | 1. BLDR → план утилизации 2. Акт передачи 3. Отчёт |
| Выходные данные | • Акт (/waste_audit.pdf) • Лог в 1С |
| НПА/шаблоны | • Федеральный закон № 89-ФЗ – отходы • Шаблон – /templates/waste_template.docx |
| SLA | Ежемесячно |
| Технологический стек | Python (pandas, Jinja2), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. volumizer.py → отходы → план 2. act_generator.py → PDF 3. sender.py → передача 4. logger.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • План создан • Акт подписан • % утилизировано 100% |

Итог по F8.11–F8.14

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F8.11 | Полностью автоматизирован | 1С | Yandex GPT |
| F8.12 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas |
| F8.13 | Полностью автоматизирован | 1С | analyzer.py |
| F8.14 | Полностью автоматизирован | 1С | Jinja2 |

🧱 Процесс F9.11: Управление инновациями

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Идентифицировать и внедрять инновации в процессы |
| Инициатор | Гендир |
| Входные данные | • Идеи (Google Forms) • Тренды (API) |
| Парсинг | • JSON → идеи |
| Шаги | 1. BLDR → оценка (ROI) 2. Пилот-план 3. Внедрение |
| Выходные данные | • Портфель инноваций (/innovation_portfolio.xlsx) • План в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ Р ИСО 56000 – инновации • Шаблон – /templates/innovation_template.xlsx |
| SLA | Ежеквартально |
| Технологический стек | Python (pandas, numpy-financial), Google Forms API, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. idea_importer.py → формы 2. evaluator.py → ROI 3. planner.py → пилоты 4. saver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Идеи оценены • Портфель сформирован • ROI >15% |

🧱 Процесс F9.12: Вовлечение стейкхолдеров

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Организовать коммуникацию и фидбек от стейкхолдеров |
| Инициатор | Гендир |
| Входные данные | • Список (CRM) • Опросы (JSON) |
| Парсинг | • Pandas → фидбек |
| Шаги | 1. BLDR → опросы (Telegram) 2. Анализ 3. План действий |
| Выходные данные | • Отчёт (/stakeholder_report.xlsx) • Действия в 1С |
| НПА/шаблоны | • PMBOK – стейкхолдеры • Шаблон – /templates/stakeholder_template.xlsx |
| SLA | Ежеквартально |
| Технологический стек | Python (pandas), Telegram Bot, 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. surveyor.py → опросы 2. analyzer.py → sentiment 3. action_planner.py → план 4. reporter.py → Excel + 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Опросы проведены • Фидбек проанализирован • % удовлетворённости >80% |

🧱 Процесс F9.13: Цифровая трансформация

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Планировать цифровизацию на основе анализа пробелов |
| Инициатор | Гендир |
| Входные данные | • Процессы (JSON из каталога) • Текущий стек (1С) |
| Парсинг | • Pandas → пробелы |
| Шаги | 1. BLDR → gap-анализ (gap_analyzer.py) 2. Roadmap 3. Приоритизация |
| Выходные данные | • Roadmap (/digital_roadmap.xlsx) • План в 1С |
| НПА/шаблоны | • ГОСТ Р ИСО 56000 – трансформация • Шаблон – /templates/gap_template.xlsx |
| SLA | Ежегодно |
| Технологический стек | Python (pandas, gap_analyzer.py), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. process_loader.py → JSON 2. gap_analyzer.py → пробелы vs best practices 3. roadmapper.py → шаги 4. saver.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Пробелы выявлены • Roadmap создан • % покрытия 80% |

🧱 Процесс F9.14: Интеграция ESG

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Внедрить ESG-критерии в стратегию |
| Инициатор | Гендир |
| Входные данные | • Отчёты (из F8.11/F9.09) • Стандарты (JSON) |
| Парсинг | • Pandas → ESG-метрики |
| Шаги | 1. BLDR → оценка maturity 2. План интеграции 3. Отчётность |
| Выходные данные | • ESG-план (/esg_integration.xlsx) • Интеграция в 1С |
| НПА/шаблоны | • GRI Standards – ESG • Шаблон – /templates/esg_template.xlsx |
| SLA | Ежегодно |
| Технологический стек | Python (pandas), 1С REST |
| Алгоритм автоматизации в BLDR | 1. metric_calculator.py → отчёты → scores 2. integrator.py → план 3. reporter.py → Excel 4. embedder.py → 1С |
| Контрольные точки / метрики | • Maturity оценена • План создан • ESG-score >70% |

Итог по F9.11–F9.14

| Процесс | Статус автоматизации после BLDR | Интеграции | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| F9.11 | Полностью автоматизирован | 1С, Google Forms | numpy-financial |
| F9.12 | Полностью автоматизирован | 1С, Telegram | pandas |
| F9.13 | Полностью автоматизирован | 1С | gap_analyzer.py |
| F9.14 | Полностью автоматизирован | 1С | pandas |